АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАТЫШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


         РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04 марта   2021 года                                                                  №13 – П                     

                                                      с.Латышовка
О реализации общественно-значимого проекта «Детская игровая площадка с.Латышовка  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия»

     На основании муниципальной программы «Комплексное развитие Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением №11-П от 01марта  2021 года, руководствуясь Уставом Латышовского сельского поселения, администрация Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

   1. Реализовать на территории Латышовского сельского поселения общественно- значимый проект «Детская игровая площадка с.Латышовка  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия» общей стоимостью 499,8 тыс. руб., из которых – 349,8 тыс.руб. средства федерального и республиканского бюджета, 5,0 тыс.руб.- средства местного бюджета, 145,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. 

   2.Опубликовать постановление в газете «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте  в сети «Интернет».

   3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

           Глава Латыщовского 
           сельского поселения                                        Р.А.Арюкова
Паспорт
общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий в 2021 году
Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района
(наименование муниципального образования)
     1. Общая характеристика проекта:

	Направление реализации проекта
	Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья

	Наименование проекта, адрес или описание местоположения
	Детская игровая площадка в с. Латышовка  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство
	Администрация Латышовского сельского поселения (неразграниченная муниципальная собственность)

	Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
	Да

	Цель и задачи проекта
	Цели:

1. 1) Улучшение условий жизнедеятельности на территории Латышовского сельского поселения. Создание благоприятных условий населению.

2. 2) Обустройство современной детской игровой площадки позволит поддержать здоровый образ жизни, развитие коммуникативных, социальных и физических способностей детей.

Задачи: 

1) Активизация населения в решении вопросов местного значения. 

2) Формирование позитивного отношения жителей к развитию Латышовского сельского поселения.

	Инициатор проекта
	Администрация Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, жители с. Латышовка

	Продолжительность реализации проекта (количество месяцев)
	3

	Дата начала реализации проекта
	Май 2021

	Дата окончания реализации проекта
	Июль 2021

	Общие расходы по проекту, тыс. рублей:
	499,8

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия не превышает 2 млн. рублей и не более 70%)
	349,8

	
	местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской из местного бюджета)
	5,0

	
	внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	145,0


Целевая группа:

	Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек
	20

	Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек
	360

	Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта от общего числа жителей населенного пункта, процентов
	61


     2. Описание проекта:

     1) описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:

В настоящее время в с. Латышовка проживает 588 человек постоянного населения, в том числе 47 детей. В летний период число детей увеличивается до 120. Однако благоустроенной детской площадки в с. Латышовка не имеется. 

Обустройство современной детской игровой площадки позволит поддержать здоровый образ жизни, развитие коммуникативных, социальных и физических способностей детей.

Самой главной задачей является ее функциональность и оригинальность, чтобы ребенку было комфортно и интересно проводить свое свободное время.
       2) календарный план реализации мероприятий проекта:

	Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.):
	
	

	Разработка сметной документации и прохождение экспертизы
	Ноябрь-декабрь 2020
	Администрация Латышовского сельского поселения

	Ремонтно-строительные работы:
	
	

	Подготовка покрытия
	Май 2021
	Администрация Латышовского сельского поселения

	Приобретение оборудования (описать подробно):
	
	

	Приобретение и установка оборудования 
	Май-июнь 2021
	Подрядная организация; Администрация Латышовского сельского поселения

	Прочая деятельность (указать наименование):
	
	

	Установка ограждения
	Июнь-июль 2021
	Администрация Латышовского сельского поселения


     3. Смета расходов по проекту, тыс. рублей:

	Статьи сметы (подробно)
	Запрашиваемые средства
	Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники)
	Общие расходы по проекту

	Приобретение песка
	13,0
	0
	13,0

	Планировка площадки и устройство основания
	0
	10,8


	10,8

	Приобретение детского игрового комплекса Навина
	162,6
	0
	162,6

	Приобретение качалки-балансира Моряк-2
	39,6
	0
	39,6

	Приобретение карусели Солнышко
	39,3
	0
	39,3

	Приобретение качелей двухсекционных Малыш
	43,1
	0
	43,1

	Приобретение качалки на пружине Пароходик
	29,6
	0
	29,6

	Установка оборудования 
	22,6
	0
	22,6

	Установка ограждения
	0
	139,2
	139,2

	ВСЕГО
	349,8
	150,00
	499,8


Глава Латышовского сельского поселения 

Кадошкинского муниципального района                             04.03.2021 г.            Р.А. Арюкова  
                                                                                                 (подпись, дата)    (расшифровка подписи)

М.П.

______________________________________

