П Р О Е К Т
ПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АДАШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ»

с.Адашево, 2015 г

Содержание

Паспорт Программы…………………………………………………………3 с.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами……………………………………………………2 с.

2.  Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации……………………………………………………………………1 с.

3.Система программных мероприятий……………………………………..3 с.

4.Оценка социально-экономической эффективности  реализации 

Программы       ………………………………………………………………1 с.

5.Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации 

Программы…………………………………………………………………   2 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.Проекты программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района на 2015-2020 годы». ……..…......7 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Объемы финансирования программных мероприятий» 2с.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020 годы» 

 (далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 15.06. 2010 № 304-Р  «О концепции республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия на 2011-2015 годы».



	Муниципальные

заказчики Программы
	Администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района 

	Основные разработчики Программы 
	Администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района  

	Цели и задачи Программы
	    Основные цели:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере поселения;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

	
	задачи Программы:

  - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также  сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды  энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

- повышение энергетической безопасности поселения. 



	Направления реализации Программы:
	         организационные меры, направленные на экономию энергоресурсов.

        учет и регулирование расхода энергоресурсов бюджетной   сферы.

         пропаганда приоритетности проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности.

	Сроки реализации Программы
	2015-2020 годы

	Объемы финансирования Программы
	–  по бюджетной сфере — 24 000 тыс. рублей - всего,  


 в том числе:



     2015 год –  24 000  тыс. рублей.



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.

– наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

· энергетических паспортов;

· актов энергетических обследований; 

· сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с предыдущими годами.

	Организация контроля за выполнением мероприятий Программы:
	 Администрации Адашевского сельского поселения.

     Администрации  поселения представляет ежеквартальный отчет о выполнении Программы в экономическое управление администрации муниципального района до                 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; распоряжением Правительства Республики Мордовия от 01.03.2010 г. 369-Р, направлена на повышение энергоэффективности экономики Адашевского сельского поселения. Энергодефицитные регионы, к которым относится Республика Мордовия, вынуждены отвлекать значительные финансовые средства на закупку топливно-энергетических ресурсов. По-прежнему высокими остаются темпы роста тарифов на энергоресурсы. В этих условиях решение задачи энергосбережения в поселении имеет особую актуальность образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Реализация политики энергосбережения в поселении должна осуществляться на комплексной основе в рамках утвержденной муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020 годы». 

В ходе ее выполнения должны быть решены задачи по переводу поселения на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере. 

Многие вопросы требуют дальнейшего решения. Необходимо повысить эффективность реализации энергосберегающих мероприятий, а также механизма  финансирования энергосберегающей деятельности. 

Эффективным методом решения проблемы энергосбережения является программно-целевой метод с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, их увязкой с техническими, технологическими и финансовыми возможностями.

 Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена  в том числе и недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы в Республике Мордовия.

 Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях решения проблемы. 

2. Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере поселения и снижения энергоемкости.

Поставленная цель отвечает необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, требованиям Прогноза социально-экономического развития Республики Мордовия по снижению энергоемкости ВРП. 

Задачами Программы являются:

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды  энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

- повышение энергетической безопасности поселения. 

Сроки реализации Программы – 2015- 2020 годы. 

3. Система программных мероприятий

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района планируется провести ряд мероприятий в рамках Программы по следующим направлениям:


1. Информационно-пропагандисткое направление.

- обучение  администраций сельских поселений по вопросам энергосбережения, в том числе  включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий, публичных обсуждений, факультативов в школах  по вопросам по экономии энергоресурсов;

- пропаганда энергосбережения через средства массовой информации;

-опубликование органами местного самоуправления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального района муниципальной программы в области энергосбережения.

   
2. Организационно-управленческое  направление.

- проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками энергоресурсов;

-установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории;

-  проведение последующих энергетических обследований - не реже чем один раз каждые пять лет;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.

3. Технические и технологические мероприятия
- замена ламп накаливания на энергосберегающие (с поэтапным их запретом в соответствии с положениями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

- замена ламп в светильниках уличного освещения на натриевые (ДНаТ лампы), направленная на повышение энергоэффективности объектов наружного освещения.


4.Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности.

-переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введения социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введения цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

Объемы финансирования мероприятий Программы представлены в приложении 2

4. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:


энергетических паспортов;


топливно-энергетических балансов;


актов энергетических обследований;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий. 

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на повышение энергоэффективности экономики поселения, в снижении энергоемкости муниципального продукта, в  переходе к рациональному и экологически ответственному использованию энергии.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- муниципальные учреждения;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждении.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает  администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского  муниципального района Республики Мордовия.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрацию района направляется отчет установленной формы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложение 1
 Проекты 

Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в

Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района
на 2015 – 2020 годы»

 Проект 1. Повышение энергетической эффективности уличного освещения  Адашевского сельского поселения.
Координаторы проекта:  администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: модернизация   светильников с заменой ламп ДРЛ на энергоэффективные натриевые лампы высокого давления ДНаТ.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.


	Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые
	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2015-2020годы
	24
	1
	9
	5
	5
	4
	5
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	19
	-
	5
	5
	5
	4
	5
	

	
	учреждения образования
	
	
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2015-2020
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2015-2020
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2015-2020
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	


Проект 1а. Повышение энергетической эффективности уличного освещения Адашевского сельского поселения

Координаторы проекта:  администрация Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: установка автоматов (фотореле) включения/выключения уличного освещения.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.


	Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые
	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2015-2020 годы
	24
	1
	9
	5
	5
	4
	5
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	19
	-
	5
	5
	5
	4
	5
	

	
	учреждения образования
	
	
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2015
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2015-2020
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2015-2020
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	


Проект 2.
 Повышение энергетической эффективности внутреннего освещения зданий бюджетных учреждений   и сельского поселения.

Координаторы проекта:    администрация Адашевского сельского поселения.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта:  замена ртутьсодержащих ламп на энергосберегающие.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1


	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы 


	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения.
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	Улучшение качества и надежности электроснабжения, снижение потребления топлива, высвобождение дополнительной электрической мощности 

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2015-2020 годы
	259
	63
	58
	53
	48
	37
	-
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	20
	5
	5
	5
	5
	0
	-
	

	
	учреждения образования
	
	
	215
	50
	45
	45
	40
	35
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2015-2020
	215
	50
	45
	45
	40
	35
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2015-2020
	18
	5
	5
	3
	3
	2
	-
	

	
	учреждения здравоохранения ФАП
	Медсестра ФАП 
	2015-2020
	6
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	


Проект 3. Повышение тепловой защиты зданий

Координаторы проекта:   администрация сельского поселения.

Цель: снижение потерь электроэнергии в энергосистеме.

Задачи проекта: повышение тепловой устойчивости зданий

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Площадь работ,  кв. м.

	
	
	
	
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	

	4.а


	Утепление фасадов и кровли
	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения.
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Адашевская СОШ 
	Глава сельской администрации
	2015-2020
	
	
	Фасад-1494 м2

Кровля – 2571 м2
	
	
	

	
	Адашевский ФАП 
	
	2015-2020
	
	
	
	Фасад-78 м2

Кровля – 120 м2
	
	

	4 б
	Замена оконных блоков 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	Адашевский ДК
	
	2015-2020
	
	
	
	80   м2
	


Проект 4.  Повышение энергоэффективности за счет замены неэффективных отопительных котлов

Координаторы проекта:   администрация сельского поселения.

Цель: повышение энергоэффективности  за счет замены неэффективных  отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий. 

Задачи проекта: реконструкция котельных с избыточными мощностями 

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Технические характеристики

котлов

	
	
	
	
	все

го
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год 
	2019

год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5


	Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90%
	администрация сельского поселения, муниципальные учреждения.
	2015-2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адашевский Дом культуры 
	Директор
	2015-2020
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3  /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.


Проект 5. Проведение энергетических обследований

Цель: сбор и обработка данных об использовании энергоресурсов, расчет потенциальной экономии и составление необходимых  мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

	Наименование муниципального заказчика 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Органы местного самоуправления Кадошкинского муниципального района 
	9
	270
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Приложение 2
к Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Адашевском сельском поселении

Кадошкинского муниципального района

 Республики Мордовия на 2015-2020 годы»

Объемы финансирования программных мероприятий 

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Адашевском сельском поселении Кадошкинского муниципального района  Республики Мордовия на 2015-2020 годы» 

по объемам финансирования и годам 

                                                                                                                                                                  тыс.руб. в ценах 2015 года

	№ п.п.
	Наименование программных мероприятий, муниципальных заказчиков и исполнителей
	Объем  финансирования всего,

в т.ч.: 
	Средства, поступившие из федерального бюджета
	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	Средства муниципальных бюджетов
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства
	Привлеченные средства

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оформление бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Изготовление межевого плана и технического плана
	24,0
	
	23,7
	0,24
	
	

	
	Всего по учреждениям  бюджетной сферы:
	
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	24,0
	
	23,7
	0,24
	
	

	
	2016 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2018 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	2019 г.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого :
	24,0
	
	23,7
	0,24
	
	


[image: image1.png]



