АДМИНИСТРАЦИЯ АДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРОТОКОЛ  СХОДА ГРАЖДАН

(улицы:Ленина,Дружбы,Крупской,Пролетарская)

с.Адашево                                                                                                                                                         от 14 августа 2015 года

Место проведения: Центральная площадь села Адашево.

Начало: 15.00 часов.

На сходе присутствуют 221 человек из общего числа жителей  с правом избирательного голоса 420 человек , заместитель главы администрации Адашевского сельского поселения Виталий Иванович Киселев, директор ООО СМП «Рузаевское» Геннадий Николаевич Шегуров.

Председатель схода: заместитель главы администрации Адашевского сельского поселения В. И. Киселев.

Секретарь схода: специалист I категории администрации Адашевского сельского поселения М.В.Самсонова.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

- Долевое участие населения в  строительстве уличного водопровода и подводящих путей от основной магистрали к жилым домам по улицам Ленина,Дружбы,Крупской,Пролетарская, изменения в проекте.

По данному вопросу слушали Киселева Виталия Ивановича:

-  В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие Адашевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017годы и на период до 2020 года»  ООО СМП «Рузаевское» приступило к строительству водопроводной сети в нашем селе.

Объем финансирования строительства водопровода складывается из четырех составляющих: федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

По улицам села  работы ведутся  по прокладке  основной магистрали и параллельно работы, когда население  желает подвести водопровод к своим домам.

На сегодняшнем сходе на надо решить вопрос о долевом участии  в финансировании завершения строительства уличного водопровода и подводящих путей от основной магистрали к жилым домам. Вашим решением на сегодняшнем сходе нам надо узаконить долевое участие в размере 13 000(тринадцати) тысяч рублей с каждого домохозяйства. Без сбора этих денег мы не получим финансирование их федерального и республиканского бюджета и не сможем завершить строительство водопровода.

Еще:виду непорядочности предыдущего подрядчика ЗАО «Саратовгражданстрой» доставлена  некомплектная водонапорная башня, которая на данный момент не установлена, а также не установлены некоторые гидранты, колонки, задвижки, не проложены участки труб приблизительно 300 метров по улице Мирная села Адашево. Подрядчик судом был признан банкротом. Поданные судебные иски  о возмещении убытков со стороны  администрации Адашевского сельского поселения были отклонены Саратовским Арбитражным судом. В связи с этим надо   выйти с ходатайством в Министерство сельского хозяйства об оказании помощи по устранению недостатков в строительства водопроводной сети по улице Мирная.

Затем слово для разъяснения по  врезке к жилым домам к основной магистрали водопровода было предоставлено  подрядчику, директору ООО СМП «Рузаевское» Шегурову Геннадию Николаевичу.

Подрядчик разъяснил условия подключения к основной сети водопровода и озвучил стоимость работ, ознакомил жителей села с проектом  сети водопровода.

В.И.Киселев:

- Прошу задавать вопросы к выступающему.

Подрядчик ответил на все интересующие вопросы участников схода.

На этом сход граждан по	долевому участию населения  строительстве уличного водопровода и подводящих путей от основной магистрали к жилым домам завершился.

Ранее проведенный сход граждан села Адашево от 12 августа 2015 года считать  несостоявшимся ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ

схода  граждан  села Адашево (Ул.Ленина,Дружбы,Крупской,Пролетарская) Кадошкинского муниципального района   Республики Мордовия  по долевому участию населения в  строительстве уличного водопровода и подводящих путей от основной магистрали к жилым домам.

Сход граждан состоялся на Центральной площади села Адашево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Тема: долевое участию населения в  строительстве уличного водопровода и подводящих путей от основной магистрали к жилым домам.

Дата и время проведения: 14 августа 2015 года в 15.00 часов.

Присутствовали: 221 житель села Адашево, заместитель главы администрации Адашевского сельского поселения В.И.Киселев, депутаты сельского поселения, депутат Совета депутатов Кадошкинского муниципального района В.А.Киселев, руководители подведомственных учреждений и организации поселения, работники бюджетной сферы, директор ООО СМП «Рузаевское» Геннадий Николаевич Шегуров.

Председатель схода: - Киселев В.И. – заместитель главы администрации Адашевского сельского поселения.

Секретарь схода: Самсонова М.В. – специалист администрации.

Слушали: Киселева В.И., который пояснил, что долевое участию населения в  строительстве уличного водопровода и подводящих путей от основной магистрали к жилым домам обязательно и, что без этого участия  строительство объекта неосуществимо. Также Виталий Иванович разъяснил, что  ввиду непорядочности предыдущего подрядчика ЗАО «Саратовгражданстрой» доставлена  некомплектная водонапорная башня, которая на данный момент не установлена, а также не установлены некоторые гидранты, колонки, задвижки, не проложены участки труб приблизительно 300 метров по улице Мирная села Адашево. Подрядчик судом был признан банкротом. Поданные судебные иски  о возмещении убытков со стороны  администрации Адашевского сельского поселения были отклонены Саратовским Арбитражным судом. В связи с этим на сходе предложено было  выйти с ходатайством в Министерство сельского хозяйства об оказании помощи по устранению недостатков в строительства водопроводной сети по улице Мирная.

Слушали: Директора  ОО СМП «Рузаевское» Г.Н.Шегурова,из разъяснений которого жители узнали о стоимости работ по подводке к жилым домам водопровода.

Решили:

- По долевому участию населения в  строительстве уличного водопровода внести с каждого дома, к которому будет подведена вода, по 13 000(тринадцать тысяч) рублей. Без внесения  этой суммы подключение к  основной магистрали водопровода запрещается. За разрешением  на подключение к основной магистрали водопровода обращаться в администрацию Адашевского сельского поселения.

-  В целях удешевления  стоимости подключения к основной магистрали водопровода по обеим сторонам улиц Дружбы, им.Крупской, Ленина решено   отказаться от монтажа водозаборных колонок.   Соединение линии водопровода до улицы имени Крупской  по проекту идет от перекрестка улицы Ленина  дом № 30 а  до ул. им.Крупской 2а. На этом участке находятся  нежилые дома.   Перебросить  участок водопровода от улицы Ленина, дом 2 до улицы имени Крупской дом 2а.

- По внесению изменений в проектно-сметную документацию обратиться в ОАО «Проектный институт  Мордовжилкоммунпроект».

- Обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ с ходатайством оказать  финансовую помощь в приобретении глубинного насоса, водоподъемных труб, кабеля, автоматики, строительстве павильона, ограждении санитарной зоны, которые не были предусмотрены и заложены в проектно-сметной документации строительства водопровода в селе Адашево Кадошкинского района.

Председатель схода граждан                                   В.И.Киселев

Секретарь схода граждан                                         М.В.Самсонова