АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


         РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28 декабря 2016 года                                                              № 29 – П                     

                                                      с.Большеполяно
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Большеполянского сельского поселения на 2017-2019 годы»
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,с постановлением Администрации Большеполянского сельского поселения № 28-П от  28.12.2016г.«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ Большеполянского сельского поселения, их формирования и реализации»администрация Большеполянского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Муниципальную  программу "Благоустройство территории  Большеполянского сельского поселения  на 2017-2019 годы" согласно приложению.

       2. При формировании среднесрочного финансового плана Большеполянского сельского поселения  на 2017-2019 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной программы "Благоустройство территории  Большеполянского сельского поселения  на 2017-2019 годы ".

3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной  программы "Благоустройство территории  Большеполянского сельского поселения  на 2017-2019 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

     4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 1 января 2017 года.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большеполянского сельского поселения                                    Н.Х.Долотказина
Приложение

к постановлению

Администрации Большеполянского
 сельского поселения
          от 28.12.2016 г. № 29  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ   БОЛЬШЕПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной  программы

"Благоустройство территории  Большеполянского сельского поселения 

на 2017-2019 годы "

	Наименование Программы
	Муниципальная программа "Благоустройство территории  Большеполянского сельского поселения на 2017-2019 годы " (далее - Программа)



	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Большеполянского  сельского поселения 

	Участники муниципальной программы
	Администрация Большеполянского сельского поселения 

	Цели муниципальной программы
	Совершенствование системы комплексного благоустройства Большеполянского сельского поселения 
-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания Большеполянского  сельского поселения 

-Совершенствование эстетического вида Большеполянского сельского поселения,  создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий

-повышение общего  уровня благоустройства поселения

	Задачи муниципальной программы
	Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенном пункте;

- оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;



	Сроки  и этапы реализации муниципальной программы
	2017 – 2019 годы
1 этап – 2017 год

2 этап- 2018 год

3 этап – 2019 год

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы


	Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2019 годах – 258,0  тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета –– 258,0 тыс. рублей;



	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Большеполянское сельское поселение 

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

-Улучшение состояния территории Большеполянского  сельского поселения
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Большеполянского  сельского поселения 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 

- создание зелёных зон для отдыха граждан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений 

- увеличение количества высаживаемых деревьев 

- благоустроенность Большеполянского сельского поселения.


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

   Природно-климатические условия Большеполянского сельского поселения,  его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.

   В настоящее время население поселения составляет около 600 человек.

   В последние годы в поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенного пункта.

   В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

   Благоустройство территории  поселения не  совсем отвечает современным требованиям.

   По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 20% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

   Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

   Работы по благоустройству населенного пункта  не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

   Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

   Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории населенного пункта. 
   Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

   Для решения проблем по благоустройству Большеполянского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

   Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния Большеполянского поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1.Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенного пункта 

   Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

   В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Большеполянского сельского поселения.  В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем. 
   Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенного пункта.
2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства 
2.3.1.Озеленение 
   Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. 

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах  муниципального образования.

 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов 

   Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: засоряются улицы, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенного пункта  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

  В течение 2017 - 2019 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории. 

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Большеполянского сельского поселения;
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Большеполянское сельское поселение, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Большеполянского  сельского поселения;
- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенном пункта;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

   Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Большеполянского сельского поселения.
   Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц Большеполянского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный дом Большеполянского сельского поселения», который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и санитарной очистки населенных пунктов.  

   Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию  придомовой территории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

   Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенного пункта, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенного пункта.
Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативное обеспечение не требуется.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация  Большеполянского сельского поселения.
Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  Большеполянского сельского поселения .
Исполнитель Программы - Администрация Большеполянского сельского поселения:
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

   Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенного пункта, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

   В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования сельского поселения.
   Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении; 

- создание зелёных зон для отдыха сельчан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений 

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
                                               (тыс. руб. в ценах каждого года)

	Наименование показателя
	Всего 
	в том числе по годам

	
	
	2017
	2018
	2019

	ВСЕГО
	258,0
	74,0
	84,0
	100

	в том числе:
	
	
	
	

	Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения
	120,0

	30,0
	40,0
	50,0

	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах  поселения в рамках благоустройства
	
	
	
	

	Озеленение населенного пункта
	
	
	
	

	Организация и содержание мест захоронения


	
	
	
	

	Прочие мероприятия по благоустройству   поселения

	130,8
	44,0
	44,0
	50,0

	по источникам финансирования:
	
	
	
	

	средства местного бюджета
	258
	74,0
	84,0
	100,0

	Справочно:
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	


