АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2019г.                                                                                         № 32-П

р.п. Кадошкино

О мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка в 2019 г. на территории Кадошкинского

муниципального района

В целях проведения предупредительно-профилактических мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2019 года на территории Кадошкинского муниципального района и во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного  пропуска  паводковых  вод  в  период весеннего паводка 2019 года

(Приложение № 1).

2. Для руководства, организации  взаимодействия, подготовки и  проведения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка рабочей группе № 5 КЧС и ОПБ – по обеспечению безопасности населения на  водных объектах и осуществлению противопаводковых  мероприятий при  администрации Кадошкинского муниципального района:

- взять  под контроль выполнение плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2019 года;

- до начала обильного снеготаяния провести проверку технического состояния гидротехнических сооружений, установить контроль за работой водонапорных  и водопропускных сооружений, ограждающих плотин и накопителей жидких отходов.

3. Рекомендовать главам  сельских поселений  Кадошкинского муниципального района:

- принять постановление «О безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего паводка 2019 года», разработать комплексные планы  мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2019 года применительно к своим территориям;

- уточнить планы эвакуации из зон подтопления, создать резерв материально-технических средств на период паводка;

- спланировать привлечение плавсредств организаций и частных владельцев;

- при участии местных СМИ провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер безопасности при наводнении, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком;

- составить планы временного отселения населения;

- составить списки жителей, попадающих под подтопление, и довести им под роспись предложение о необходимости отселения в паводковый период;

- совместно с руководителями организаций обеспечивающих снабжение населенных пунктов попадающих в зону подтопления создать, исходя из расчетов, запасы продовольствия, медикаментов и иных необходимых предметов первой необходимости;

- обеспечить подъезд к гидротехническим  сооружениям расположенным на подведомственной территории.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:

- на объектах, попадающих в зону подтопления, создать аварийно-спасательные команды, дружины по безопасности на воде, обеспечить их  запасом материально-технических средств, инструмента, плавсредств:

- оказывать содействие КЧС и ОПБ, главам  сельских  поселений в выполнении плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2019 года.

5. Управлению сельского хозяйства администрации Кадошкинского  муниципального района, рекомендовать  руководителям сельскохозяйственных предприятий:

- до начала весеннего паводка и бездорожья организовать завоз на животноводческие фермы кормов  для животных, подготовку помещений для  временного размещения скота;

- во время паводка организовать в сельскохозяйственных предприятиях круглосуточное дежурство ответственных лиц, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщать немедленно в дежурную службу ЕДДС Кадошкинского муниципального района.

6. Управлению по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района с директорами общеобразовательных школ, классными руководителями и учителями ОБЖ провести среди учащихся  общеобразовательных школ разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весенних каникул и весеннего паводка.

7. Рекомендовать главам  сельских поселений и управлению городского хозяйства Кадошкинского муниципального района, руководителям предприятий, учреждений представить донесение о  выполнении мероприятий по подготовке к весеннему паводку в срок до 15 марта 2019 г.

8. Исполняющему обязанности заместителя Главы Кадошкинского муниципального района  по строительству, транспорту, промышленности и связи Давыдкину Д.Л. подготовить и  утвердить на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Кадошкинского муниципального района график  дежурства ответственных работников администрации района на период весеннего паводка.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Давыдкина Д.Л.- Исполняющего обязанности заместителя Главы Кадошкинского муниципального района  по строительству, транспорту, промышленности и связи.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов (Вестник).

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                        А.В.Чаткин

Косолапов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального

района

№_______ от __________2019 год.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО

ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО

ПАВОДКА 2019 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследовать состояние всех водоемов, вести контроль за уровнем воды. | до 14.03.2019 | Члены КЧС, Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 2. | Вести контроль за уровнем подъема воды | с 14.03.2019 до окончания паводка | Члены КЧС, Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 3. | Разработка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего паводка 2019 года | до 01.03.2019 | Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района, Руководители предприятий, учреждений (по согласованию) |
| 4. | Поддержание в постоянной готовности средств связи | во время паводка | Ведущий инженер филиала Республики Мордовия ОАО «Ростелеком», Рузаевского МРУ- Алимов В.П. (по согласованию) |
| 5. | Осмотр линий электропередач в местах, подверженных затоплению. | в подготовительный период и в период весеннего паводка | Филиал ПАО «МРСК Волги» -«МОРДОВЭНЕРГО» Инсарские РЭС Кадошкинский участок –старший мастер Тамбовцев Н.В. (по согласованию) |
| 6. | Проведение мероприятий по блокированию движения и отводу транспорту от мест затопления и сопровождение автотранспорта временного размещения. Разработка схем объездов и маршрутов движения. | в подготовительный период и в период весеннего паводка | Начальник П/П № 10 ММО МВД РФ «Ковылкинский» Радынов С.А. (по согласованию), Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администраций Кадошкинского муниципального района |
| 7. | Обеспечить круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и взаимодействие с ЕДДС Кадошкинского муниципального района | в период паводка | Руководители служб первоочередного жизнеобеспечения района (по согласованию) |
| 8. | Заключение с организациями и учреждениями договоров на предоставлении техники в случае ЧС и договоров на поставку материальных средств | до 10.03.2019 | Председатель КЧС и ОПБ –Давыдкин Д.Л., Начальник МКУ «Центр по делам ГО и ЧС и вопросам ЕДДС» Косолапов А.Н. |
| 9. | Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, организация подготовки стационаров в больницах, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах. | в период отселения и при проведении спасательных работ | Кадошкинское поликлиническое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ» Заведующая Казейкина С.В. (по согласованию), Главы сельских поселений, начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 10. | Дорожной службе района принять необходимые меры по очистке дорог и водосточных труб от снега по закрепленным дорожным участкам. | до 21.03.2019 | ДРСУ г.Инсар филиал ОАО «Мордовавтодор» - начальник Логутенков А.В. (по согласованию). |
| 11. | Через районную газету «Возрождение» провести разъяснительную работу с населением о соблюдении мер пожарной безопасности в период весеннего паводка и о профилактики и предупреждения граждан о последствиях весеннего паводка | до 19.03.2019 | Начальник ОНД и ПР Ковылкинского Кадошкинского и Инсарского МР Шестопалов И.И. (по согласованию), инспектор ГИМС Аверкин Е.В. (по согласованию), Начальник МКУ «Центр по делам ГО ЧС и вопросам ЕДДС» Косолапов А.Н. |
| 12. | Привести в готовность всю технику ДПО и ДПК в сельских администрациях | до 18.03.2019 | Начальник Кадошкинского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Игошин П.А. (по согласованию), Главы сельских поселений, начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 13. | Предусмотреть отключение от источников питания энерго-газоснабжения жилых домов и объектов различных форм собственности, которые могут оказаться в зоне затопления | во время затопления | Филиал АО «Газпром Газораспределение Саранск» в г. Рузаевке Кадошкинская газовая служба - начальник Киржаев С.Г. (по согласованию), Филиал ПАО «МРСК Волги»-«МОРДОВЭНЕРГО» Инсарские РЭС Кадошкинский участок – старший мастер Тамбовцев Н.В. (по согласованию) |
| 14 | Руководителям предприятий организаций обеспечить наличие и исправность транспортных средств для выезда к месту чрезвычайных ситуаций по требованию председателя КЧС и ОПБ | постоянно | АО «КЭТЗ» Рудаков В.С. (по согласованию), ОАО АТП «Кадошкинское» Кузяев П.Г. (по согласованию), ДРСУ г. Инсар филиал ОАО «Мордовавтодор» - начальник Логутенков А.В. (по согласованию), МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» - Кильдеев Р.Ш. |
| 15. | Начальнику МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС»: -представить в КЧС и ОПБ информацию о готовности ГТС к пропуску вод весеннего паводка; - представить в КЧС и ОПБ отчет о прохождении весеннего паводка | до 25.03.2019 до 20.04.2019 | Начальник МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» Косолапов А.Н. |