    Приложение 

к Постановлению администрации 

Кадошкинского муниципального

района 

от «___» _____________201__ года № ______
Паспорт
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кадошкинском городском поселении» на 2018-2024 годы
	Ответственный исполнитель 
Программы
	Администрация Кадошкинского муниципального района

	Участники Программы
	Администрация Кадошкинского муниципального района; 
Граждане, их объединения; 
Заинтересованные лица;
Общественные организации; 
Подрядные организации.


	Цель Программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кадошкинского городского поселения



	Задачи Программы
	Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Кадошкинского городского поселения с учетом приоритетов территории Кадошкинского городского поселения с учетом приоритетов территориального развития  создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кадошкинского городского поселения;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории Кадошкинского городского поселения в соответствии с едиными требованиями
Преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и
  инженерных решений.

	
	

	
	

	Целевые индикаторы и показатели Программы*
	1.Количество благоустроенных дворовых территорий -  22. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий-0,527 га.
3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий-100%.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) –100%.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-1.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-2,0 га
7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-100%.
8.Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - 5 единиц.

9. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц - 100%.



	Этапы и сроки реализации Программы
	2018-2024 годы без разделения на этапы

	Объемы финансового обеспечения Программы
	Объем финансирования Программы составляет 1531,99335** тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 867,844 тыс. рублей,

в 2019 году – 664,14935 тыс. рублей,

в 2020 году – 0 тыс. рублей,

в 2021 году – 0  тыс. рублей,

в 2022 году – 0  тыс. рублей;
в 2023 году-   0 тыс. рублей;

в 2024 году-   0 тыс. рублей;
из них средства федерального бюджета– 1281,91364** тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году –661,638 тыс. рублей,

в 2019 году - 620,27564 тыс. рублей,

в 2020 году – 0 тыс. рублей,

в 2021 году – 0 тыс. рублей,

в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году-   0 тыс. рублей;

в 2024 году-   0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Мордовия –   178,06769** тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 165,409 тыс. рублей,

в 2019 году – 12,65869 тыс. рублей,

в 2020 году – 0 тыс. рублей,

в 2021 году – 0 тыс. рублей,

в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году-   0 тыс. рублей;

в 2024 году-   0 тыс. рублей;
средства местного бюджета муниципальных образований – 72,01202** тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 40,797 тыс. рублей,

в 2019 году – 31,21502 тыс. рублей,

в 2020 году – 0 тыс. рублей,

в 2021 году – 0 тыс. рублей,

в 2022 году – 0 тыс. рублей.

в 2023 году-   0 тыс. рублей;

в 2024 году-   0 тыс. рублей;


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы.


* Показатели носят прогнозный характер, после утверждения муниципальных программ, показатели корректируются.

** Объемы финансирования носят прогнозный характер

Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории Кадошкинского городского поселения, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории Кадошкинского городского поселения пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке ведется слабо. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В Кадошкинском городском поселении Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современные тренды, такие, как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.
В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
          - проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций о включении дворовых территорий и наиболее посещаемых  муниципальных  территорий общего  пользования, Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы,  а  также  Положением  о рассмотрении и оценке предложений граждан, организаций, заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Кадошкинского городского поселения;

          - рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в ближайшие пять лет;

          - рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в ближайшие пять лет.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

В последнее время ситуация в сфере благоустройства несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. Создание приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является новым инструментом для учета реальных потребностей жителей, изменения социальных и экономических реалий. Необходимо активно вовлекать жителей в процесс планирования и реализации программ благоустройства, поддерживать общественные проекты, использовать самые современные технологии и коммуникации. Благоустроенные парки, велодорожки, освещённые улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет нравиться здесь жить и работать.

Целью данной Программы как раз и является повышение качества и комфорта городской среды на территории Кадошкинского городского поселения.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Кадошкинского городского поселения с учетом приоритетов территориального развития;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кадошкинского городского поселения;
совершенствование эстетичного вида населенных пунктов;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.
Программа рассчитана на период 2018-2024 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.
Для реализации Программы подготовлены следующие документы: 
- целевые индикаторы (Приложение 1);

- ресурсное обеспечение реализации программы (Приложение 2);

- адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (Приложение 3); 
- перечень общественных территорий Приложение 4);
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение 5); 
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение 6); 
- перечень основных мероприятий (Приложение 7);
-  перечень работ по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан (Приложение 8);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (Приложения 9); 

- порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий(Приложение 10, Приложение 10/1); 

- правилапредоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия Кадошкинскому городскому поселению в целях софинансирования муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий и мест общественного пользования на 2018 - 2024 годы (Приложение 11, Приложение 11/1, Приложение 11/2);
 - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (Приложение 12). 

В программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в данную муниципальную программу на 2019 в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в данную муниципальную программу на  последующие годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

     Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 50 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения, являющемся 4 Приложением   к настоящей Программе.
Целевыми показателями приоритетного направления являются: 

- актуализация нормативно- правовой базы в области развития городской среды в соответствии с федеральными; 

- обеспечение выполнения первоочередных мероприятий, разработанных с учетом федерального перечня мероприятий по благоустройству муниципальных образований и включенных в муниципальную программу по благоустройству городской среды на 2018-2024 годы, на реализацию которых получены субсидии, в  полном  объеме; 

          - создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия горожан в программах благоустройства.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории Кадошкинского городского поселения комплекса мер финансово-инвестиционногохарактера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов. территорий.

В современных условиях по мере сокращения бюджетного финансирования на федеральном уровне и роста финансовой несостоятельности бюджетов муниципальных образований в качестве основного источника инвестиционного финансирования выступают средства предприятий и организаций, размещенных на территории муниципалитета.
Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев); 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы. 

     Объем и формы трудового участия заинтересованных лиц устанавливаются муниципальным образованием в зависимости от видов выполняемых работ. Приэтом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через средства информации – районную газету «Вестник», через образовательные учреждения;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.
Мероприятия по инвентаризации, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовии от 19 июня 2017 года № 352 « Об утверждении форм паспортов благоустройства территорий» , уровня  благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями)земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020  года в соответствии с требованиями, утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, разработанными (скоректированными) в соответствии с приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов. 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Механизм привлечения инвесторов при благоустройстве общественных 
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 1531,99335 тыс. рублей, в том числе 620,27564 тыс. рублей средства федерального бюджета, 12,65869 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 31,21502 тыс. рублей средства муниципального образования*.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении №2.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Кадошкинского городского поселения о бюджете Кадошкинского городского поселения на соответствующие годы.

*- объемы финансирования носят прогнозный характер.
Раздел 5. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями комфортности Программой предусматривается работа исходя из:

1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- ремонт дворовых проездов, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.
2) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включающего в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

- оборудование автомобильных парковок, 

  - озеленение территории;

- разработка смет, дизайн -  проектов.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное  значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые  риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.
Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и Кадошкинского городского поселения.

Администрация Кадошкинского муниципального района осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения №4 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования, согласно приложения №5.

Администрация Кадошкинского муниципального района организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». 
Раздел 8. Оценка социально-экономической 
эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства территорииКадошкинского городского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

	
	


1. Количество благоустроенных дворовых территорий -  22. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий-0,527 га.
3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий-100%.

4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) –100%.

5. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-1.

6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-2,0 га
7. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования-100%.
8.Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации -  5 единиц.

9. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц - 100%.


Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
комфортной городской среды 

в Кадошкинском городском
поселении» на 2018-2024 годы
Целевые индикаторы
Программы «Формирование комфортной городской среды в Кадошкинском городском поселении» на 2018-2024 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	3
	4
	5
	5
	5
	1
	1

	2
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	га
	0,067
	0,074
	0,129
	0,148
	0,109
	0,030
	0,030

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	проценты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности Кадошкинского городского поселения)
	проценты
	8,99
	8,59
	5,78
	9,52
	14,12
	18,7
	23,3

	5
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парк)
	ед.
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1

	6
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0
	0
	2,0
	0
	0
	2,0
	2,0

	7
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	проценты
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	100


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе «Формирование
комфортной городской среды
в Кадошкинском городском 
поселении» на 2018-2024 годы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование комфортной городской среды в Кадошкинском городском поселении» на 2018-2024 годы *
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на 2021 год
	на 2022 год
	на 2023 год
	на 2024 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов


	Ответственный исполнитель – Администрация Кадошкинского муниципального района

Участники:

граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	902
	0503
	04001L5550
	243
	661,638

	620,27564
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	902
	0503
	04001L5550
	243
	165,409

	12,65859

	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	902
	0503
	04001L5550
	243
	43,529

	31,21502

	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	всего
	902
	0503
	04001L5550
	243
	870,576

	664,14934

	0
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

(парк)
	
	федеральный бюджет
	902
	0503
	04001L5550
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	902
	0503
	04001L5550
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет
	902
	0503
	04001L5550
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	всего
	902
	0503
	04001L5550
	243
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


*Ресурсное обеспечение на 2018-2024гг носит прогнозный характер  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
комфортной городской среды
в Кадошкинском городском 
поселении» на 2018-2024 годы
Адресный перечень

дворовых территорий и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Адресный перечень
	Площадь дворовой территории

(кв.м)
	Количество проживающих в МКД, ед.
	Перечень мероприятий
	Перечень работ с трудовым участием граждан 



	2018 год

	1
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 19
	1145
	47
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора.
	покраска скамеек, посадка деревьев

	2
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 20
	1937
	203
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	3
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 22
	1796
	137
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	2019 год

	4
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Заводская, д.11
	1284
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	5
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Заводская, д.13
	1802
	19
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	6
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Заводская, д.15
	1899
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	7
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. заводская, д.17
	1899
	17
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев


	2020 год

	8
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Дзержинского, д.4
	600
	50
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	9
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 28
	410
	18
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	10
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 30
	1412
	56
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	11
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 32
	1451
	74
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	12
	РМ, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул. Пугачева, д.18
	1463
	62
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	2021 год

	13
	ул.Светотехническая, д.26
	1451
	74
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	14
	ул.Светотехническая, д.24
	1412
	56
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	15
	ул.Светотехническая, д.14
	2714
	100
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	16
	ул.Светотехническая, д.18
	1538
	72
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	17
	ул.Светотехническая, д.16
	2990
	108
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	2022 год

	18
	ул. Светотехническая, д.9
	600
	274
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	19
	ул. Светотехническая, д.11
	410
	197
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	20
	ул.Горького, д.9
	3538
	34
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	21
	ул. Пугачева, д.20
	1174
	46
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев

	22
	ул. Первомайская, д.29
	1798
	57
	ремонт дворового проезда и тротуара, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора
	покраска скамеек, посадка деревьев


Примечание: Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий благоустройству в 2018-2024 годах, сформирован после рассмотрения и предложения заинтересованных лиц и определения объемов стоимости работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
комфортной городской среды
в Кадошкинском городском 
поселении» на 2018-2024 годы
Перечень

Общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды вКадошкинском городском  поселении» на 2023-2024 годы
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий

	1
	Парк
	РМ, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино
	20000
	Планировка территории, ремонт и строительство тротуаров, освещение, установка скамеек для отдыха, установка урн для мусора,обустройство детской и спортивной площадок, беседок для отдыха, сцены для проведения мероприятий 


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе «Формирование
комфортной городской среды 
в Кадошкинском городском
поселении» на 2018-2024годы
Дополнительный  перечень 

 работ по  благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов

	№ п/п
	Наименование элемента благоустройства
	Образец

	1.
	Оборудование детских и (или) спортивных площадок

	[image: image1.png]


[image: image2.png]




	
	
	[image: image3.png]




	3.
	Озеленение
	[image: image4.png]




	
	Оборудование автомобильных парковок
	[image: image5.jpg]




	4.
	Иные работы
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
комфортной городской среды
в Кадошкинском городском 
поселении» на 2018-2024 годы
Минимальный  перечень
работпо  благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов

	
	
	

	N
	Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий
	Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории

	1
	2
	3

	1
	Ремонт дворовых проездов
	[image: image6.jpg]





	2
	Обеспечение освещения дворовых территорий
	[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]





	3
	Установка скамеек, урн для
мусора
	[image: image9.jpg]





	
	
	[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]





ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Программе «Формирование
комфортной городской среды 
в Кадошкинском городском
поселении» на 2018-2024 годы
Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды вКадошкинском городском поселении» на 2018-2024 годы

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация Кадошкинского муниципального района
	01.04.
2018
	01.11.
2024
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов (парк)
	Администрация Кадошкинского муниципального района
	01.04.
2023
	01.11.
2024
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования


	2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ

	Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (размещение информации на сайте администрации, в СМИ, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.)
	Администрация Кадошкинского муниципального района
	01.09.
2018
	31.12.
2024
	повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий
	увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Программе «Формирование
комфортной городской среды 
в Кадошкинском городском
поселении» на 2018-2024 годы
Перечень
  Работ по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан

	№№

п/п
	Наименование  видов  работ



	1.
	Оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в парках, площадях

	2.
	Установка скамеек со спинками и подлокотниками

	3.
	Зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями

	4.
	Оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда

	5.
	Устройство пандусов на придомовых и общественных территориях

	6.
	Парковочные места на придомовых территориях

	7.
	Устройство тактильной плитки для слабовидящих

	8.
	Устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территории


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Программе «Формирование
комфортной городской среды 
в Кадошкинском городском
поселении» на 2018-2024 годы
Нормативная стоимость (единичные  расценки) работ

на  ремонт  дворовых территорий

	№

п/п
	Наименование  работ


	Ед. измер.
	Количество
	Стоимость с НДС в тыс.руб.

	1.
	Стоимость асфальтирования существующего покрытия дворовой территории
	м2
	1
	1,5

	2.
	Стоимость асфальтирования с учетом расширения проезжей части дворовой территории
	м2
	1
	3,0

	3.
	Стоимость установки скамейки
	м2
	1
	4,0

	4.
	Стоимость установки светильника светодиодного
	шт.
	1
	3,6

	5.
	Установка одной урны металлической
	шт.
	1
	2,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Программе «Формирование
комфортной городской среды 
в Кадошкинском городском
поселении» на 2018-2024 годы
Порядок
трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий

1. Настоящий Порядок определяет объем и формы трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

2. Под трудовым участием заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

3. Заинтересованные лица могут выбрать следующие формы трудового участия:

земляные работы по подготовке дворовой территории к благоустройству;

уборка мусора на дворовой территории;

демонтаж старого оборудования;

озеленение дворовой территории;

посадка зеленых насаждений на дворовой территории.

4. Объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

5. Объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству должен быть не менее 15 часов при участии не менее 60% заинтересованных лиц данной территории.

6.Конкретные формы и объем трудового участия определяются заинтересованными лицами с учетом требований пунктов 3 - 5 настоящего Порядка в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо решениях общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решениях собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений, оформленных протоколами и решениями, указанными в подпункте а пункта 8 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.
7. Решение заинтересованных лиц о трудовом участии в выполнении работ  по 
благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу на соответствующей год ее реализации, должно быть реализовано не позднее 30 апреля соответствующего года реализации муниципальной программы.

8. Подтверждением трудового участия заинтересованных лиц является отчет, составленный по форме, определенной к настоящему Порядку, который предоставляется в Управление городского хозяйства Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на представление отчета в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

К вышеуказанному отчету прилагаются фотоматериалы и (или) видеоматериалы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории.

9. В случае непредставления отчета о трудовом участии с приложенными фотоматериалами и (или) видеоматериалами либо предоставления отчета, в котором отсутствует информация, в том числе необходимые подписи, соответствующая дворовая территория исключается из муниципальной программы на соответствующий год ее реализации и в муниципальную программу на соответствующий год ее реализации подлежит включению дворовая территория, набравшая меньший порядковой номер из числа дворовых территорий, не включенных в муниципальную программу на соответствующий год ее реализации.

Приложение 10/1
к Порядку трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении работ
по благоустройству дворовых территорий

Отчет
о трудовом участии заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории

Адрес(а) дворовой территории: рп Кадошкино,

улица _________________________, дом N _____,

улица _________________________, дом N _____,

улица _________________________, дом N _____.

     Общее  количество  собственников  помещений в многоквартирных домах,

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах  дворовой

территории _______ чел.

	Дата работ
	Виды работ
	Количество граждан, принявших участие в работах
	Количество отработанных часов
	Количество отработанных человеко-часов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Всего отработано __________ человеко-часов

Представитель(и) собственников помещений в многоквартирном(ых)  доме(ах),

собственников  зданий  и  сооружений,  расположенных в границах дворовой

территории:

_______________ _________________________________

    (подпись)              (Ф.И.О.)

_______________ _________________________________

    (подпись)              (Ф.И.О.)

_______________ _________________________________

    (подпись)               (Ф.И.О.)

     Представитель(и)  управляющей  организации (управляющих организаций)

(при наличии договора управления многоквартирным домом)

_______________ _________________________________

   (подпись)               (Ф.И.О.)

_______________ _________________________________

   (подпись)               (Ф.И.О.)

Представитель администрации Кадошкинского муниципального района 

_______________ _________________________________

   (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение:фотоматериалы,  подтверждающие   трудовое  участие  заинтересованных  лицв выполнении работ по благоустройству дворовой территории на __ л.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Программе «Формирование
комфортной городской среды 
в Кадошкинском городском
поселении» на 2018-2024 годы
Правила
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия Кадошкинскому городскому поселениюв целях софинансирования муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий и мест общественного пользования на 2018 - 2024 годы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия между бюджетами поселений и городского округа (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий и мест общественного пользования на 2018 - 2024 годы в муниципальных образованиях, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше 1000 человек (далее - субсидии).

В настоящих Правилах:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

2. Субсидии предоставляются Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия (далее - Министерство) бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на текущий финансовый год.

3. Целью предоставления субсидий является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Республики Мордовия путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

4. Субсидии предоставляются в обязательном порядке муниципальным образованиям на реализацию мероприятий на территории административных центров муниципальных районов, монопрофильных муниципальных образований (далее - основной перечень получателей субсидии), а также на основании конкурсного отбора муниципальным образованиям, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - дополнительный перечень получателей субсидии).

5. Отбор муниципальных образований из дополнительного перечня получателей субсидии осуществляется на основании критериев отбора в соответствии с Приложением 11/1 к настоящим Правилам и производится Министерством до 15 января текущего года.

Перечень муниципальных образований получателей субсидий определяется отдельным нормативно-правовым актом Республики Мордовия до 25 января текущего года.

6. Субсидии распределяются на условиях софинансирования мероприятий из бюджетов муниципальных образований. Объем софинансирования рассчитывается исходя из:

уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

количества расположенных на территории муниципальных образований многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

численности жителей, проживающих на территории муниципального образования.

Размер субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета, рассчитывается по формуле:

[image: image12.emf]С

i

=C

общ

*

((

В

i

*1/РБО

i

*K

кор

)

/

(∑

В

i

*1/РБО

i

*K

кор

))

,

где:

[image: image13.emf]С

i

 - размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию;

[image: image14.emf]C

общ

 - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год;

[image: image15.emf]В

i

 - численность населения в i-м муниципальном образовании;

[image: image16.emf]К

кор

 - коэффициент корректировки, определенный по формуле:

[image: image17.emf]К

кор

=К

мкд

,

где:

[image: image18.emf]К

мкд

 - индексы, присваиваемые муниципальному образованию в зависимости от количества многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на очередной финансовый год.

Минимальный уровень финансирования расходных обязательств муниципального образования зависит от уровня бюджетной обеспеченности и составляет:

до 1,0 - 3%,

1,0 - 1,5 - 4%,

св. 1,5 - 5 процентов.

Объем распределяемых субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований на софинасирование муниципальных программ формирования современной городской среды утверждается ежегодно постановлением Правительства Республики Мордовия.

Если размер средств, предусмотренных в бюджете Кадошкинского городского поселения на финансирование мероприятий, не обеспечивает установленный уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.

7. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее - минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя:

ремонт дворовых проездов,

обеспечение освещения дворовых территорий,

установка скамеек, урн для мусора,

устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

8. Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок,

оборудование автомобильных парковок,

озеленение территории,

разработка смет, дизайн-проектов.

9. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

а) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства Кадошкинского городского поселения по софинансированию мероприятий по благоустройству в объеме, не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования региональной программы;

б) возврат Кадошкинским городским поселением средств в республиканский бюджет в случае их нецелевого расходования;

в) наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы, включающей в том числе следующую информацию:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

мероприятия по инвентаризации, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 июня 2017 г. N 352 "Об утверждении форм паспортов благоустройства территорий", уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, разработанными (скорректированными) в соответствии с приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов";

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

информацию о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству, в соответствии с Порядком трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного муниципальным образованием. Объем и формы трудового участия заинтересованных лиц устанавливаются муниципальными образованиями в зависимости от видов выполняемых работ. При этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории;

информацию о финансовом участии заинтересованных лиц, в случае принятия такого решения муниципальным образованием, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования денежных средств, направляемых на выполнение дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизмом контроля за их расходованием, а также Порядком финансового участия граждан в выполнении указанных работ, утвержденными муниципальными образованиями. При этом доля финансового участия должна быть не менее 1% стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышать 20%;

механизм привлечения инвесторов при благоустройстве общественных территорий;

г) обязательство Кадошкинского городского поселения:

обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных программ на 2018 - 2024 годы, в том числе при внесении в них изменений;

обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы;

обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

подготовить и утвердить не позднее 31 марта 2019 г. с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения;

ж) наличие положительного заключения экспертизы достоверности сметной стоимости.

10. В целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной Кадошкинскому городскому поселению субсидии Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия представляет в Министерство заявку о перечислении субсидии по форме согласно Приложению 11/2.

В заявке указываются:

необходимый размер средств (в пределах предусмотренной субсидии в соответствии с распределением);

расходное обязательство Кадошкинского городского поселения, на осуществление которого предоставляется субсидия;

срок возникновения денежного обязательства Кадошкинского городского поселения в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

11. Одновременно с заявкой Кадошкинского городское поселение дополнительно представляет в Министерство:

выписку из бюджета Кадошкинского городского поселения на текущий год, предусматривающего выделение бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы формирования современной городской среды в объеме, не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования такой программы;

копию муниципальной программы;

акт приемки выполненных работ;

копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ;

копию заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости.

12. Показатели результативности использования субсидий, устанавливаются в отношении Кадошкинского городского поселения в соглашении, заключаемом между Министерством и Администрацией Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия, действующей от лица Кадошкинского городского поселения в соответствии с установленной Министерством формой (далее - соглашение).

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, и значений показателей результативности использования субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения планового года.

14. Администрация Кадошкинского муниципального района, действующая от лица Кадошкинское городское поселение ежеквартально представляет в Министерство не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности ее расходования по формам, утвержденным Министерством.

15. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, форму которого утверждает Министерство.

16. Соглашение содержит следующие положения:

размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и расходования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета Кадошкинского городского поселения на реализацию соответствующих расходных обязательств;

значения показателя результативности использования субсидии и обязательства Кадошкинского городского поселения по его достижению;

реквизиты нормативного правового акта Кадошкинского городского поселения, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов Кадошкинского городского поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

порядок осуществления контроля за соблюдением Кадошкинского городского поселенияусловий, установленных при предоставлении субсидии;

последствия недостиженияКадошкинским городским поселениемустановленных значений показателей результативности предоставления субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по благоустройству;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения.

17. Размер средств местных бюджетов на реализацию программы может быть увеличен в одностороннем порядке Кадошкинским городским поселением, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

18. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии Кадошкинским городским поселениемне достигнуты значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателя результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается Министерством по формуле:

[image: image19.emf]V

возврата

=V

субсидии

×k×m/n

 ,

где:

[image: image20.emf]V

субсидии

 - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Указанный расчет направляется главными распорядителями в Министерство финансов Республики Мордовия в срок до 15 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.

19. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета Кадошкинского городского поселенияв республиканский бюджет, в размере субсидии, предоставленной муниципального образования в отчетном финансовом году ([image: image21.emf]V

субсидии

), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов республиканского бюджета Республики Мордовия, осуществляющим администрирование доходов республиканского бюджета Республики Мордовия от возврата остатков субсидий.

20. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

[image: image22.emf]k=SUM D

i

/m

,

где:

[image: image23.emf]D

i

 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

1) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии,- по формуле:

[image: image24.emf]D

i

=1−T

i

/S

i

,

где:

[image: image25.emf]T

i

 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

[image: image26.emf]S

i

 - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

2) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии,- по формуле:

[image: image27.emf]D

i

=1−S

i

/T

i

,

22. Основанием для освобождения Кадошкинского городского поселенияот применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Порядком, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Министерство при наличии основания, предусмотренного частью первойнастоящего пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, предоставляемых в адрес главного распорядителя администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии. Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

В случае отсутствия оснований для освобождения Кадошкинского городского поселенияот применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Порядком, Министерство не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, представляют в Министерство финансов Республики Мордовия предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход республиканского бюджета Республики Мордовия, на иные цели.

Министерство совместно с Министерством финансов Республики Мордовия не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносят в Правительство Республики Мордовия предложения:

об освобождении Кадошкинского городского поселенияот применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Порядком, с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства Республики Мордовия и указанного заключения;

о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход республиканского бюджета Республики Мордовия, на иные цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании предложений главных распорядителей с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства Республики Мордовия и указанного заключения.

23. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности использования субсидий муниципальными образованиями и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия в срок до 15 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, отчет о достижении муниципальными образованиями значений показателей результативности использования субсидий.

Министерство экономики Республики Мордовия представляет в Правительство Республики Мордовия ежегодно в срок до 5 июня года, следующего за годом предоставления субсидий, сводный отчет о достижении Кадошкинским городским поселения значений показателей результативности использования соответствующих субсидий.

24. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата Кадошкинским городским поселениемсредств в республиканский бюджет в случае нарушения условий, предусмотренных соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

Ответственность за недостоверность сведений, представляемых главному распорядителю, нецелевое расходование средств республиканского бюджета Республики Мордовия и средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на органы местного самоуправления.

Приложение 11/1
к Правилам предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования
муниципальных программ формирования
современной городской среды

Балльная шкала
показателей оценки критериев конкурсного отбора

Конкурсный отбор Кадошкинского городского поселенияв Республике Мордовия для предоставления субсидий на софинансирование муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий и мест общественного пользования на 2018 - 2024 годы производится на основании следующих критериев:

1. Наличие муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы, включающей, в том числе информацию согласно подпункту "в" пункта 9 Правил:

наличие - 20 баллов;

отсутствие - 0 баллов.

2. Степень участия граждан в обсуждении проектов:

91 - 100% - 20 баллов;

71 - 90% - 15 баллов;

50 - 70% - 10 баллов;

менее 50% - 0 баллов.

Степень участия граждан будет определяться на основании отчетной информации, предоставленной Кадошкинским городским поселениемпо результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проекта правил благоустройства.

3. Осуществление инвентаризации территорий:

91 - 100% - 20 баллов;

71 - 90% - 15 баллов;

50 - 70% - 10 баллов;

менее 50% - 0 баллов.

По данному критерию будет проводиться оценка проведения мероприятий Кадошкинского городского поселенияпо инвентаризации в утвержденные сроки и на соответствие с ПостановлениемПравительства Республики Мордовия от 19 июня 2017 г. N 352 "Об утверждении форм паспортов благоустройства территорий"

4. Привлечение при осуществлении благоустройства дворовых территорий и мест общественного посещения средств заинтересованных лиц либо иных внебюджетных источников:

наличие механизма привлечения средств - 20 баллов;

отсутствие - 5 баллов.

Наличие в муниципальной программе формирования современной городской среды разработанного механизма привлечения инвесторов при благоустройстве общественных территорий.

5. Реализация на территории муниципального образования программы капитального ремонта многоквартирных домов:

проведение ремонта в текущем году - 15 баллов;

отсутствие - 5 баллов.

6. Реализация на территории муниципального образования программы модернизации коммунальных сетей на условиях государственно-частного партнерства:

проведение мероприятий в текущем году - 15 баллов;

отсутствие - 5 баллов.

Дворовая территория Кадошкинского городского поселения, набравшие менее 60 баллов, в число получателей субсидии в программу не включаются.

Приложение 11/2
к Правилам предоставления и распределения
субсидий из республиканского бюджета
Республики Мордовия 
Кадошкинского городского поселения
в целях софинансирования
муниципальных программ формирования
современной городской среды

Заявка
Кадошкинского городского поселенияпоселения
о перечислении в 20 ___ году средств субсидии
из республиканского бюджета Республики Мордовия
на благоустройство дворовых территорий
и мест общественного пользования
	Наименование

(направление на софинансирование мероприятий)
	Размер субсидии в 20__ году

(необходимый размер средств), тыс. рублей
	Объем расходного обязательства, тыс. рублей
	Срок возникновения денежных обязательств

	Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общественного пользования
	
	
	


Глава Кадошкинского муниципального 

Района Республики Мордовия                                   _________________ /ФИО/

   (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Программе «Формирование
комфортной городской среды
в Кадошкинском городском  

поселении» на 2018-2024 годы
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Кадошкинского городского поселения на 2018-2024 годы
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения

· заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Кадошкинского городского поселения(далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается управлением городского хозяйства Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

6.Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

  6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7.Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию поссовета согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, управление городского хозяйства Администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается на общем собрании жильцов многоквартирных домов, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания.

