АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2020г.                                                                      № 79-П
р.п. Кадошкино 
Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия 

В целяхреализации постановления Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 2018 года № 200 «О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней»администрация  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  План  по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно приложению №1.
 2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия,согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов  «Вестник», размещению на официальном сайте администрации  Кадошкинского  муниципального района в сети «Интернет».
4. Постановление администрации Кадошкинского муниципального района республики Мордовия «Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия» от 23.05.2019 года № 183-П отменить. 

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                             А.В. Чаткин
Давыдкин Д.Л.

Приложение №1
                                                к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия


от 02.03.2020 г. №79-П
План

по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия
Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

	N
п/п
	Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, площадь

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2019 г.
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. рублей
	В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 

Раздел II Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

	N

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 

Раздел III Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

	N

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 

Раздел IV Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

	N

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

	N

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства
	Срок передачи объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Подрядчик:ООО «Строй-Тест» 
Наименование объекта: Строительство межпоселковой автодороги до села Потижская Слобода Кадошкинского муниципального района

Адрес местонахождения объекта:Республика Мордовия, Кадошкинский  район,  с.Потижская Слобода 


	(1296 м. кв.)
1750,4 тыс. руб.
	2013-2013гг.
	-
	
	всего –1750,4 тыс. руб.;

в том числе:

республиканский бюджет -1750,4  тыс. руб.
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	3квартал 2020г.

	2
	Заказчик: Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевское»
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, с. Паево
	(0,9 км)

1696,167 тыс. руб.


	2018-2019гг.
	-
	Соглашение о порядке предоставления и расходования субсидий на мероприятия Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года от 15.05.2018г. №89628000-1-2018-02

	всего – 1696,167тыс. руб.,

в том числе:республиканский бюджет -293,1  тыс. руб
	Администрация Паевскогосельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал 2020 г.

	3
	Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Дорожные Системы»
Наименование объекта: Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, р.п. Кадошкино
	(2,5 км)

2442,99 тыс. руб.


	2018-2018 гг.
	-
	-
	всего – 2442,99 тыс. руб.
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал 2020 г.

	4
	Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест»
Наименование объекта: Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, р.п. Кадошкино
	(1,44 км)

1926,69 тыс. руб.


	2018-2018 гг.
	-
	-
	всего – 1926,69 тыс. руб.
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал 2020 г.

	5
	Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест»
Наименование объекта: Капитальной ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, р.п. Кадошкино
	(0,2 км)

751,53 тыс. руб.


	2018-2018 гг.
	-
	Соглашение предоставление субсидиина софинансирование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» № 01-72/32 от 16.04.2018 г.

	всего – 751,53 тыс. руб.,

в том числе: республиканский бюджет -165,409  тыс. руб
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал 2020 г.


 

Раздел VI Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

	N
п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта
	Мощность объекта

Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства

Годы фактического начала и прекращения строительства

Степень завершённости строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение № 2
кпостановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия


от  02.03.2020г. № 79-П

План
мероприятий («дорожная карта») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия
	№п/п

	Наименование объекта незавершенного строительства
	Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
	Ответственные исполнители
	Сроки

	1
	Строительство межпоселковой автодороги до села Потижская Слобода Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия
	2 квартал2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия и передача в казнуКадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Кадошкинского муниципального района  Республики Мордовия
	3 квартал 2020 года

	2
	Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)

Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)


	4 квартал 2020 года

	3
	Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения
	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	3 квартал2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	4 квартал 2020 года

	4
	Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	3 квартал2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	4 квартал 2020 года

	5
	Капитальной ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия
	4 квартал2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	4 квартал 2020 года


