АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2021г.                                                                                                                                                         № 20-П

р.п. Кадошкино

Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

В целяхреализации постановления Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 2018 года № 200 «О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней»администрация  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1.Утвердить  План  по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно приложению №1.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия,согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник», размещению на официальном сайте администрации  Кадошкинского  муниципального района в сети «Интернет».

4. Постановление администрации Кадошкинского муниципального района республики Мордовия «Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия» от 02.03.2020 года № 79-П признать утратившим силу.

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                             А.В. Чаткин

Давыдкин Д.Л.

Приложение №1

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от 26 января 2021 г. №20-П

План

по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| N п/п | Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта, площадь Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2019 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел II Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел III Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел IV Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заказчик: Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевское» Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, с. Паево | (0,9 км) 2454,521 тыс. руб. | 2018-2020гг. | - | Соглашение о порядке предоставления и расходования субсидий на мероприятия Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года от 15.05.2018г. №89628000-1-2018-02 | всего – 2454,521 тыс. руб., в том числе:республиканский бюджет - 893,716 тыс. руб | Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2021 г. |
| 2 | Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Дорожные Системы» Наименование объекта: Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино | (2,5 км) 2442,994 тыс. руб. | 2018-2018 гг. | - | - | всего – 2442,994 тыс. руб. | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2021 г. |
| 3 | Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест» Наименование объекта: Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино | (1,44 км) 1926,689 тыс. руб. | 2018-2018 гг. | - | - | всего – 1926,689 тыс. руб. | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 3 квартал 2021 г. |
| 4 | Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест» Наименование объекта: Капитальный ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино | (0,2 км) 751,52778 тыс. руб. | 2018-2018 гг. | - | Соглашение предоставление субсидиина софинансирование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» № 01-72/32 от 16.04.2018 г. | всего – 751,528 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет -165,409 тыс. руб | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2021 г. |

Раздел VI Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершённости строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

кпостановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от 26 января 2021 г. №20-П

План
мероприятий («дорожная карта») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

| №п/п | Наименование объекта незавершенного строительства | Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства | Ответственные исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал2021 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Паевскогосельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) | 4 квартал 2021 года |
| 2 | Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал2021 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2021 года |
| 3 | Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального районаРеспублики Мордовия | 3 квартал2021 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2021 года |
| 4 | Капитальный ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал2021 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2021 года |