АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2023г.                                                                                 №40-П

р.п. Кадошкино

О мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка в 2023 г. на территории Кадошкинского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», в целях проведения предупредительно-профилактических мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2023года на территории Кадошкинского муниципального района, администрация Кадошкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2023 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Для руководства, организации взаимодействия, подготовки и проведения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка рабочей группе № 5 КЧС и ОПБ – по обеспечению безопасности населения на водных объектах и осуществлению противопаводковых мероприятий при администрации Кадошкинского муниципального района:

- взять под контроль выполнение плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2023года;

- до начала обильного снеготаяния провести проверку технического состояния гидротехнических сооружений, установить контроль за работой водонапорных и водопропускных сооружений, ограждающих плотин и накопителей жидких отходов.

3. Начальнику управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района и рекомендовать главам сельских поселений Кадошкинского муниципального района:

- принять постановление «О безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего паводка 2023 года», разработать комплексные планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2023 года применительно к своим территориям;

- уточнить планы эвакуации из зон подтопления, создать резерв материально-технических средств на период паводка;

- спланировать привлечение плавсредств организаций и частных владельцев;

- при участии местных СМИ провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер безопасности при наводнении, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком;

- составить планы временного отселения населения;

- составить списки жителей, попадающих под подтопление, и довести им под роспись предложение о необходимости отселения в паводковый период;

- совместно с руководителями организаций обеспечивающих снабжение населенных пунктов попадающих в зону подтопления создать, исходя из расчетов, запасы продовольствия, медикаментов и иных необходимых предметов первой необходимости;

- обеспечить подъезд к гидротехническим сооружениям, расположенным на подведомственной территории.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Кадошкинского муниципального района:

- на объектах, попадающих в зону подтопления, создать аварийно-спасательные команды, дружины по безопасности на воде, обеспечить их запасом материально-технических средств, инструмента, плавсредств:

- оказывать содействие КЧС и ОПБ, главам сельских поселений в выполнении плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2023 года.

5. Управлению сельского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района и рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий Кадошкинского муниципального района:

- до начала весеннего паводка и бездорожья организовать завоз на животноводческие фермы кормов  для животных, подготовку помещений для временного размещения скота;

- во время паводка организовать в сельскохозяйственных предприятиях круглосуточное дежурство ответственных лиц, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщать немедленно в дежурную службу ЕДДС Кадошкинского муниципального района.

6. Управлению по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района совместно с директорами общеобразовательных школ, классными руководителями и учителями ОБЖ провести среди учащихся  общеобразовательных школ разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весенних каникул и весеннего паводка.

7. Начальнику управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального районаирекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений Кадошкинского муниципального района представить донесение о  выполнении мероприятий по подготовке к весеннему паводку в срок до 06.03.2023 г.

8. Председателю КЧС и ОПБ подготовить и утвердить на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Кадошкинского муниципального района график дежурства ответственных работников администрации Кадошкинского муниципального района на период весеннего паводка.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кадошкинского муниципального районапостроительству, промышленности транспорту и связи Давыдкина Д.Л.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                        А.В.Чаткин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

от «15» февраля 2023 г. №40-П

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО

ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО

ПАВОДКА 2023 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследовать состояние всех водоемов, вести контроль за уровнем воды. | до 06.03.2023 | Члены КЧС и ОПБ, Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 2. | Вести контроль за уровнем подъема воды | с 06.03.2023 до окончания паводка | Члены КЧС и ОПБ, Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 3. | Разработка планов мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего паводка 2023 года | до 01.03.2023 | Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района, Руководители предприятий, учреждений (по согласованию) |
| 4. | Поддержание в постоянной готовности средств связи | во время паводка | «ПАО Ростелеком Рузаевский МЦТЭТ ЛТЦ г. Инсар УТУ р.п. Кадошкино» (по согласованию) |
| 5. | Осмотр линий электропередач в местах, подверженных затоплению. | в подготовительный период и в период весеннего паводка | Филиал ПАО «МРСК Волги»-«МОРДОВЭНЕРГО»Инсарские РЭС Кадошкинский участок (по согласованию) |
| 6. | Проведение мероприятий по блокированию движения и отводу транспорту от мест затопления и сопровождение автотранспорта временного размещения. Разработка схем объездов и маршрутов движения. | в подготовительный период и в период весеннего паводка | Начальник П/П № 10 ММО МВД РФ «Ковылкинский» (по согласованию), Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрацийКадошкинского муниципального района |
| 7. | Обеспечить круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и взаимодействие с ЕДДС Кадошкинского муниципального района | в период паводка | Руководители служб первоочередного жизнеобеспечения района (по согласованию) |
| 8. | Заключение с организациями и учреждениями договоров на предоставлении техники в случае ЧС и договоров на поставку материальных средств | до 10.03.2023 | Председатель КЧС и ОПБ, Главы сельских поселений и начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 9. | Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов, организация подготовки стационаров в больницах, подготовка бригад скорой медицинской помощи для участия в спасательных работах. | в период отселения и при проведении спасательных работ | Кадошкинское поликлиническое отделение ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ» (по согласованию), Главы сельских поселений Кадошкинского муниципального района, начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 10. | Дорожной службе района принять необходимые меры по очистке дорог и водосточных труб от снега по закрепленным дорожным участкам. | до 21.03.2023 | ДРСУ г.Инсар филиал ОАО «Мордовавтодор» - (по согласованию). |
| 11. | Через районную газету «Возрождение» провести разъяснительную работу с населением о соблюдении мер пожарной безопасности в период весеннего паводка и о профилактики и предупреждения граждан о последствиях весеннего паводка | до 10.03.2023 | Начальник ОНД и ПРКовылкинского Кадошкинского и Инсарского. (по согласованию), инспектор ГИМС (по согласованию), Главный специалист ГО отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Кадошкинского муниципального района |
| 12. | Привести в готовность всю технику ДПО и ДПК в сельских администрациях | до 17.03.2023 | Начальник ПЧ ГПС ПЧ-28 (по согласованию), Главы сельских поселений Кадошкинского муниципального района, начальник управления городского хозяйства администрации Кадошкинского муниципального района |
| 13. | Предусмотреть отключение от источников питания энерго-газоснабжения жилых домов и объектов различных форм собственности, которые могут оказаться в зоне затопления | во время затопления | Филиал АО «Газпром Газораспределение Саранск» в г. Рузаевке Кадошкинская газовая служба (по согласованию), Филиал ПАО «МРСК Волги»- «МОРДОВЭНЕРГО»Инсарские РЭС Кадошкинский участок (по согласованию) |
| 14 | Руководителям предприятий организаций обеспечить наличие и исправность транспортных средств для выезда к месту чрезвычайных ситуаций по требованию председателя КЧС и ОПБ | постоянно | ОАО АТП «Кадошкинское» (по согласованию), ДРСУ г. Инсар филиал ОАО «Мордовавтодор» (по согласованию), МП «Кадошкиноэлектротеплосеть», МБУ «Благоустройство Кадошкинского городского поселения» |
| 15. | Начальнику МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС»: -представить в КЧС и ОПБ информацию о готовности ГТС к пропуску вод весеннего паводка; - представить в КЧС и ОПБ отчет о прохождении весеннего паводка | до 06.03.2023 до 28.04.2023 | Начальник МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и вопросам ЕДДС» |