
                                                               Приложение 1

                                                               к постановлению администрации

                                                               Кадошкинского муниципального района

                                                               от 28.12.2011г. № 600-П
Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы» 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы» 

 (далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 15.06. 2010 № 304-Р  «О концепции республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия на 2011-2015 годы»;



	Муниципальные

заказчики Программы
	Администрация Кадошкинского муниципального района 

	Основные разработчики Программы 
	Администрация Кадошкинского муниципального района  

	Цели и задачи Программы
	    Основные цели:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере района;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

	
	задачи Программы:

  - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также  сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды  энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

- повышение энергетической безопасности района. 



	Направления реализации Программы:
	         организационные меры, направленные на экономию энергоресурсов.

        учет и регулирование расхода энергоресурсов бюджетной   сферы.

         пропаганда приоритетности проблем энергосбережения и повышения энергоэффективности.


	Сроки реализации Программы
	2011-2015 годы

	Объемы финансирования Программы
	–  по бюджетной сфере — 22 763,6 тыс. рублей - всего,  


          в том числе:



2011 год – 4 747,9 тыс. рублей,



2012 год – 4 644,3 тыс. рублей;



2013 год – 12 038,8 тыс. рублей,



2014 год – 388,4 тыс. рублей;



2015 год –  944,2  тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.

– наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

· энергетических паспортов;

· топливно-энергетических балансов;

· актов энергетических обследований; 

· сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом);

· переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы;

· создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

· оснащение общедомовыми приборами учета потребления:

· холодного водоснабжения –  многоквартирных домов;

· электроэнергии –  многоквартирных домов

	Организация контроля за выполнением мероприятий Программы:
	Экономическое управление администрации Кадошкинского муниципального района;

Управление по социальной работе администрации Кадошкинского муниципального района, учреждения бюджетной сферы муниципального района; администрации сельских поселений представляют ежеквартальный отчет о выполнении Программы в экономическое управление администрации муниципального района до                 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2015 года (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; распоряжением Правительства Республики Мордовия от 01.03.2010 г. 369-Р, и направлена на повышение энергоэффективности экономики Кадошкинского района и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности территорий муниципального образования. 

Энергодефицитные регионы, к которым относится Республика Мордовия, вынуждены отвлекать значительные финансовые средства на закупку топливно-энергетических ресурсов. По-прежнему высокими остаются темпы роста тарифов на энергоресурсы. В этих условиях решение задачи энергосбережения в районе имеет особую актуальность.  В настоящее время экономика и бюджетная сфера Кадошкинского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

В 2009 году энергоемкость муниципального продукта  составила 3,5%, то есть в  1 рублей  произведенных товаров, работ и услуг для конечного использования на территории муниципального образования, - 3,5 копейки приходится на затраты по приобретению энергоресурсов. 

По данным 2009 года суммарный объем потребления энергетических ресурсов района в стоимостном выражении составил 91435,58 млн. рублей, из них учреждениями бюджетной сферы района было потреблено энергетических ресурсов на сумму 2952,69 млн. рублей. Из этого следует, что на бюджетную сферу района приходится 3,2% от общего потребления  энергоресурсов. Суммарное потребление электрической энергии в бюджетной сфере  района по оценке на 2010 год составит  605,321 тыс. кВт, природного газа – 518,1 тыс. куб.м., воды – 30,3 тыс. куб. м. В целом по району оценочные данные по аналогичным показателям на 2010 год следующие: суммарное потребление электрической энергии  по Кадошкинскому муниципальному району по оценке на 2010 год составит  31500 тыс. кВт, природного газа - 33393  тыс. куб. м., воды -  445 тыс. куб.  м. (приложение 1 Программы).

Реализация политики энергосбережения в районе должна осуществляться на комплексной основе в рамках разработанной  муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2011-2015 годы». 

В ходе ее выполнения должны быть решены задачи по переводу района на энергоэффективный путь развития. Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов должна позволить снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере. 

Многие вопросы требуют дальнейшего решения. Необходимо повысить эффективность реализации энергосберегающих мероприятий, а также механизма  финансирования энергосберегающей деятельности. В комплексе работ по энергосбережению до этого времени недостаточно активно были задействованы  муниципальные образования района. 

Принимая во внимание, что решение проблемы энергосбережения требует комплексного и системного подхода, необходимо повысить уровень согласованности действий по ряду направлений: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление, технические и технологические меры, тарифное регулирование, приобретение энергосберегающего оборудования, экономическое стимулирование энергосбережения, подготовка кадров. В связи с этим надлежащая координация между органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями бюджетной сферы, создание правовых, экономических и организационных предпосылок, гармонизация интересов основных участников энергосберегающей деятельности становится непременным условием решения проблемы энергосбережения. 

Эффективным методом решения проблемы энергосбережения является программно-целевой метод с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных энергосберегающих мероприятий, их увязкой с техническими, технологическими и финансовыми возможностями.

 Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена  в том числе и недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы в Республике Мордовия.

 Использование данного метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях решения проблемы. 

До настоящего времени мероприятия в области повышения экономической эффективности носили разовый характер и финансировались в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций. 

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений в сфере энергопотребления, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и её развития на новой технологической базе.

2. Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере района и снижения энергоемкости.

Поставленная цель отвечает необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития района в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, требованиям Прогноза социально-экономического развития Республики Мордовия по снижению энергоемкости ВРП. 

Задачами Программы являются:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора  и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- разработка и проведение пропаганды  энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлечение на цели энергосбережения инвестиций;

- повышение энергетической безопасности района. 

Сроки реализации Программы – 2011- 2015 годы. 

3. Система программных мероприятий

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Кадошкинского муниципального района планируется провести ряд мероприятий в рамках Программы по следующим направлениям:


1. Информационно-пропагандисткое направление.

- обучение сотрудников МУ, администраций сельских поселений по вопросам энергосбережения, в том числе  включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий, публичных обсуждений, факультативов в школах  по вопросам по экономии энергоресурсов;

- пропаганда энергосбережения через средства массовой информации;

-распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-опубликование органами местного самоуправления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального района муниципальной программы в области энергосбережения;

- обеспечение  консультационных услуг.  

   
2. Организационно-управленческое  направление.

- определение контрольных параметров экономических и социальных показателей развития ЖКХ;

- проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками энергоресурсов;

-установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории;

- организация и проведение энергетического обследования на всех объектах бюджетной сферы до 31 декабря 2012 года, проведение последующих энергетических обследований - не реже чем один раз каждые пять лет;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.

3. Технические и технологические мероприятия

- тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, применение эффективных технологий по тепловой изоляции;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие (с поэтапным их запретом в соответствии с положениями Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

- замена ламп в светильниках уличного освещения на натриевые (ДНаТ лампы), направленная на повышение энергоэффективности объектов наружного освещения;

-утверждение требований к строительству и капитальному ремонту  зданий, строений, сооружений  в соответствии с установленными требованиями  законодательства в области энергосбережения и  повышения энергетической эффективности;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений (утепление кровли и фасадов, замена стеклопакетов и т.д.).


4.Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективности.

-переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введения социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введения цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 3. 

4. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:


энергетических паспортов;


топливно-энергетических балансов;


актов энергетических обследований;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год); 

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

За время реализации Программы должно быть обеспечено:

           оснащение общедомовыми приборами учета потребления

- холодного водоснабжения –  многоквартирных домов

- электроснабжения –  многоквартирных домов.

По мере расширения обеспеченности потребителей приборами учета будет  осуществляться переход к расчетам за реально потребленную воду и электроэнергию. 

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий. 

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Кадошкинского муниципального района заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на повышение энергоэффективности экономики района, в снижении энергоемкости муниципального продукта, в  переходе к рациональному и экологически ответственному использованию энергии.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- муниципальные учреждения;

- органы местного самоуправления;

- хозяйствующие субъекты.

При реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждении.

 Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях  должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает  Кадошкинский  муниципальный район Республики Мордовия.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрации района  рассматривается ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в администрацию района направляется отчет установленной формы.

Администрация Кадошкинского муниципального района  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Кадошкинского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

                                                          Приложение 2

                                                          к постановлению администрации 

                                                          Кадошкинского мунциипального района

                                                          от ________________ № _________
Прогноз объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Кадошкинского муниципального района на 2011-2015 г.г.

Таблица 1. Прогноз объемов потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Кадошкинского муниципального района на 2011-2015 г.г

Таблица 2 . Прогноз объемов потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Кадошкинского муниципального района на 2011-2015 г.г.


Принятые сокращения: ЭЭ - электрическая энергия;

                                           БУ МО- бюджетные учреждения муниципального   образования.

                                                                                                                         Приложение 3

                                                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                                                         Кадошкинского муниципального района

                                                                                                                         от _________________ № _______

Целевые индикаторы эффективности Программы

	Наименование индикатора
	Единицы измерения
	2007
	2008
	2009
	Оценка 2010
	Прогноз 2011
	Прогноз 2012
	Прогноз 2013
	Прогноз 2014
	Прогноз 2015

	1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

	Динамика энергоемкости  муниципального продукта
	%
	2,93
	2,68
	3,50
	3,44
	3,39
	3,29
	3,23
	3,08
	2,97

	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме ЭЭ, потребляемой в районе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме воды, потребляемой в районе
	%
	49
	48
	52
	58
	85
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме  пр. газа, потребляемого в районе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе

	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел
	куб. м./чел.
	77,14
	34,5
	28,6
	28,0
	27,7
	26,8
	25,9
	25,1
	24,3

	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на 1 чел
	Тыс. куб. м./чел
	36,80
	33,10
	31,52
	31,8
	30,7
	29,6
	28,7
	27,7
	26,8

	Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел
	
	-
	-42,61
	-5,90
	-0,62
	-0,30
	-0,90
	-0,90
	-0,80
	-0,80

	Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на 1 чел
	
	-
	3,71
	1,60
	0,28
	-1,10
	-1,10
	-0,90
	-1,00
	-0,90

	Удельный расход ЭЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на кв.м.
	кВт/кв.м..
	42,414
	46,113
	43,312
	42,901
	42,013
	40,714
	39,415
	38,116
	36,817

	Изменение удельного расхода ЭЭ  на снабжение БУ, расчеты  за которую осуществляются с применением  приборов учета, на 1 чел
	
	-
	3,6982
	-2,8005
	-0,4111
	-0,8880
	-1,2990
	-1,2990
	-1,299
	-1,300

	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме ЭЭ, потребляемой  БУ  на территории района 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме воды , потребляемой  БУ на территории  района 
	%
	49,3
	48,9
	52,4
	58
	85
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета  в общем объеме  пр. газа , потребляемой  БУ  на территории района 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля расходов бюджета  МО на обеспечение  энергетическими ресурсами БУ
	

	для фактических условий
	%
	4,1
	3,4
	3,5
	3,4
	3,3
	3,2
	3,1
	3,0
	2,9

	для сопоставимых условий
	%
	4,1
	5,4
	5,7
	5,5
	         5,3
	5,1
	4,9
	4,7
	4,5

	Доля квартир в МКД , оснащенных  общедомовыми приборами учета  холодного водоснабжения 
	%
	-
	-
	-
	20
	50
	100
	100
	100
	100

	Доля квартир в МКД , оснащенных  общедомовыми приборами учета  электроэнергии 
	%
	-
	-
	-
	20
	50
	100
	100
	100
	100


                                                                                                                                      Приложение 4

                                                                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                                                                      Кадошкинского муниципального района

                                                                                                                                      от _________________ № _______

Мероприятия Программы

 Проекты Программы «Энергосбережение и повышение энергоэфективности в Кадошкинском муниципальном районе на 2011 – 2015 годы»

 Проект 1. Повышение энергетической эффективности уличного освещения  районного центра и сельских поселений

Координаторы проекта:  администрация Кадошкинского муниципального района,  администрации сельских поселений района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: модернизация   светильников с заменой ламп ДРЛ на энергоэффективные натриевые лампы высокого давления ДНаТ.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	жидаемые результаты

	
	
	
	
	всего
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.


	Модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более эффективные натриевые
	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	Снижение потребления электроэнергии, снижение расходов на эксплуатацию осветительных установок, высвобождение дополнительной электрической мощности

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	24
	1
	9
	5
	5
	4
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	19
	-
	5
	5
	5
	4
	

	
	учреждения образования
	
	
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2011
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Большеполянское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	19
	11
	5
	3
	-
	-
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011
	15
	7
	5
	3
	-
	-
	

	
	учреждения образования
	
	2011
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Большеполянская ООШ
	Директор Большеполянской ООШ
	2011
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2011
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Глушковское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	25
	13
	8
	4
	
	
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	18
	10
	6
	2
	
	
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	6
	2
	2
	2
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Глушковская  СОШ
	Директор Глушковской СОШ
	2011-2015
	6
	2
	2
	2
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	Паевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015
	28
	18
	7
	3
	-
	-
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	20
	10
	7
	3
	-
	-
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	8
	8
	-
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 МОУ Паевская ООШ
	Директор Паевской ООШ
	2011-2015
	8
	8
	-
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	Латышовкое сельское поселение
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	30
	10
	18
	2
	2
	1
	

	
	администрация сельского поселения
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	25
	1015
	10
	2
	2
	1
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	5
	-
	5
	-
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Латышовская СОШ
	Директор МОУ Латышовская СОШ
	2011-2012
	5
	-
	5
	-
	-
	
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДДТ
	2011-2015
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	1.6
	Пушкинское сельское поселение
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	39
	19
	10
	5
	5
	-
	

	
	администрация сельского поселения
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	35
	15
	10
	5
	5
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	


Проект 2.
 Повышение энергетической эффективности внутреннего освещения зданий бюджетных учреждений  районного центра и сельских поселений

Координаторы проекта:  администрация Кадошкинского муниципального района,  администрации сельских поселений района.

Цель: снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат.

Задачи проекта: полная замена ламп накаливания  в зданиях БУ района, замена ртутьсодержащих ламп на энергосберегающие.

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1


	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы 


	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения.
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	Улучшение качества и надежности электроснабжения, снижение потребления топлива, высвобождение дополнительной электрической мощности 

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	259
	63
	58
	53
	48
	37
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	20
	5
	5
	5
	5
	0
	

	
	учреждения образования
	
	
	215
	50
	45
	45
	40
	35
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Адашевская ООШ
	Директор Адашевской ООШ
	2011-2015
	215
	50
	45
	45
	40
	35
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2011-2015
	18
	5
	5
	3
	3
	2
	

	
	учреждения здравоохранения ФАП
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	6
	3
	3
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Большеполянское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	250
	125
	65
	30
	20
	10
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	
	15
	10
	5
	-
	-
	-
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	210
	100
	50
	30
	20
	10
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Большеполянская СОШ
	Директор Большеполянской  ООШ
	2011
	210
	100
	50
	30
	20
	10
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2011-2012
	20
	10
	10
	-
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Глушковское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	301
	162
	104
	35
	-
	-
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	
	10
	8
	2
	-
	-
	-
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	285
	150
	100
	35
	-
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Глушковская СОШ
	Директор Глушковской ООШ
	2011
	285
	150
	100
	35
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	6
	4
	2
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Паевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	324
	119
	65
	60
	40
	40
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	
	10
	5
	5
	-
	-
	-
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	310
	110
	60
	60
	40
	40
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Паевская СОШ
	Директор Паевской  ООШ
	2011
	310
	110
	60
	60
	40
	40
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Латышовское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	316
	96
	95
	85
	40
	-
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	
	8
	4
	4
	-
	-
	-
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	280
	80
	80
	80
	40
	-
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Латышовская СОШ
	Директор Латышовской ООШ
	2011
	280
	80
	80
	80
	40
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД 
	2011-2012
	25
	10
	10
	5
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	3
	2
	1
	-
	-
	-
	

	1.6.
	Пушкинское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	40
	10
	18
	12
	-
	-
	

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	
	15
	10
	5
	-
	-
	-
	

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДД и Т
	2011-2012
	20
	-
	10
	10
	-
	-
	

	
	учреждения здравоохранения 
	Медсестра ФАП 
	2011-2015
	5
	-
	3
	2
	-
	-
	

	1.7.
	Поселок Кадошкино - всего
	Глава  администрации, поселка, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	1625
	476
	369
	330
	279
	171
	

	
	администрация поселка
	Глава  администрации поселка
	2011-2015
	45
	15
	10
	10
	10
	-
	

	
	Администрация Кадошкинского муниципального района ( основное здание)
	Работник администрации
	2011-2015
	86
	20
	20
	20
	20
	6
	

	
	Отдел ЗАГС
	Заведующий отделом ЗАГС
	2011-2015
	10
	-
	-
	-
	5
	5
	

	
	Муниципальный архив
	Главный специалист муниципального архива
	2011-2015
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	

	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	Директор

ФОК
	2011-2015
	56
	-
	20
	16
	10
	10
	

	
	учреждения образования
	
	2011-2015
	870
	250
	180
	150
	150
	140
	

	
	в разрезе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Кадошкинская  СОШ
	Директор Кадошкинской СОШ
	2011-2015
	370
	150
	80
	50
	50
	40
	

	
	МДОУ Кадошкинский детский сад «Теремок»
	Заведующий МДОУ Кадошкинский детский сад «Теремок»
	2011-2015
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	

	
	МДОУ Кадошкинский детский сад «Солнышко»
	Заведующий МДОУ Кадошкинский детский сад «Солнышко»
	2011-2015
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	

	
	учреждения культуры (библиотека)
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	18
	6
	4
	4
	4
	-
	

	
	в разрезе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     МУК  Кадошкинский РДК
	Директор         МУК Кадошкинский РДК
	2011-2015
	205
	70
	50
	50
	25
	10
	

	
	МУЗ Кадошкинская ЦРБ
	Глав. врач МУЗ Кадошкинская ЦРБ
	2011-2015
	330
	115
	85
	80
	50
	-
	


Проект 3.  Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов в целях ликвидации неконтролируемого перерасхода данного вида ресурсов (установка или замена).

Координаторы проекта:  администрация Кадошкинского муниципального района,  администрации сельских поселений района.

Цель: оптимизация структуры расходов энергоресурсов и вследствие этого и  затрат на потребление энергоресурсов.

Задачи проекта: оснащение зданий приборами учета энергоресурсов.

 *Примечание 1: счетчиками по учету потребления природного газа и электроэнергии оснащены все бюджетные учреждения в районе, поэтому, здесь указываются лишь случаи планируемой замены, в результате окончания срока службы.


**Примечание 2: по указанным в проекте  счетчикам по учету холодного водоснабжения, можно сказать следующее: в данном проекте указывается планируемое оснащение приборами учета данного ресурса:

 1) в тех учреждениях где уже  используется данный ресурс, но расчеты осуществляются пока расчетным способом;    

 2) в тех учреждениях, где планируется в  период  действия Программы с 2011 по 2015 г.г. подведение холодного водоснабжения. 

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт. (единиц)

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	
	
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа
	счетчик электрич.
	счетчик воды
	счетчик газа

	1
	2
	3
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.


	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов (установка или замена)
	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения.
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адашевское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители  учреждений 
	2011-2015 годы
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015 годы
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МОУ Адашевская СОШ
	Директор Адашевской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Адашевский Дом культуры 
	Директор
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ФАП
	Гл.врач ЦРБ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Большеполянское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители  учреждений 
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МОУ Большеполянская ООШ
	Директор Большеполянской ООШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДК
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Глушковское сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители  учреждений 
	2011-2015
	-
	-
	-
	1
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МОУ Глушковская  СОШ
	Директор Глушковской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Глушковский Дом культуры 
	Директор
	2011-2015
	-
	-
	--
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ФАП
	Гл.врач ЦРБ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Паевкое сельское поселение - всего
	Глава сельской администрации, руководители  учреждений 
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	администрация сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 МОУ Паевская СОШ
	Директор Паевской ООШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Латышовское сельское поселение
	Глава сельской администрации, руководители  учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	3
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	администрация сельского поселения
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МОУ Латышовская СОШ
	Директор МОУ Латышовской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДК 
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Пушкинское сельское поселение
	Глава сельской администрации, руководители  учреждений
	2011-2015
	-
	-
	-
	2
	5
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	администрация сельского поселения
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	учреждения культуры
	Заведующий МУК ДК 
	2011-2015
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ФАП
	Гл.врач ЦРБ
	2011-2015
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МОУ Кадошкинская СОШ
	Директор школы
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Администрация Кадошкинского муниципального района ( осн. здание)
	Работник администрации
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Физкультурно оздоровительный комплекс
	Директор ФОК
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МДОУ Кадошкинский детский сад «Теремок»
	Заведущая МДОУ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МДОУ Кадошкинский детский сад «Сонышко»
	Заведущая МДОУ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МУК Кадошкинский РДК
	Директор
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МУЗ Кадошкинская ЦРБ
	Гл.Врач
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Проект 4. Повышение тепловой защиты зданий

Координаторы проекта:  администрация Кадошкинского муниципального района,  администрации сельских поселений района.

Цель: снижение потерь электроэнергии в энергосистеме.

Задачи проекта: повышение тепловой устойчивости зданий

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Площадь работ,  кв. м.

	
	
	
	
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год
	2015

год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	4.а


	Утепление фасадов и кровли
	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения.
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание администрации  Кадошкинского  поселка
	Глава  администрации поселка
	2011-2015
	-
	-
	-
	Фасад-170 м2

Кровля – 195 м2
	-

	
	Кадошкинское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Кадошкинское МДОУ «Солнышко
	2011-2015
	-
	Фасад-284 м2

Кровля– 360м2
	-
	-
	-



	
	Кадошкинское МДОУ «Теремок»
	 Заведующий Кадошкинское МДОУ «Теремок»
	2011-2015
	-
	Фасад-284 м2

Кровля– 360м2
	-
	-
	-



	
	МОУ Кадошкинская СОШ
	Директор Кадошкинской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-1890м2

Кровля – 1960 м2
	-
	-

	
	МОУ Адашевская СОШ 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	
	
	Фасад-1494 м2

Кровля – 2571 м2
	
	

	
	Адашевский ФАП 
	
	2011-2015
	
	
	
	Фасад-78 м2

Кровля – 120 м2
	

	
	Здание администрации   Большеполянского  сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-696 м2
	-
	-

	
	МОУ Большеполянская СОШ
	Директор Большеполянской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-580 м2

Кровля – 960 м2
	-
	-

	
	МОУ  Глушковская СОШ
	Директор Глушковской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	-
	Фасад-370 м2

Кровля – 784 м2

	
	МОУ Паевская СОШ
	Директор Паевской СОШ
	2011-2015
	-
	
	-
	
	Фасад-420 м2

Кровля – 1031 м2

	
	МОУЛатышовская СОШ
	Директор Латышовская СОШ
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-612 м2

Кровля – 1085 м2
	-
	-

	
	Здание администрации   Пушкинского сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-920 м2

Кровля – 960 м2
	-
	-

	
	Физкультурно Оздоровительный комплекс
	Директор ФОК
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-950 м2

Кровля – 1288 м2
	-
	-

	
	МУК Кадошкинский РДК
	Директор РДК
	2011-2015
	-
	Фасад-805 м2

Кровля – 1064 м2
	-
	-
	-

	
	МУЗ Кадошкинская ЦРБ
	Гл.врач МУЗ Кадошкинская ЦРБ
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-2156 м2

Кровля – 1380 м2
	-
	-

	
	Здание администрации Кадошкинского района
	Управляющий аппарата
	2011-2015
	-
	-
	Фасад-300 м2

Кровля – 625 м2
	-
	-

	4 б
	Замена оконных блоков 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание администрации Кадошкинского  муниципального района
	Глава  администрации
	2011-2015
	-
	-
	125 м2.
	-
	-

	
	Кадошкинское МДОУ «Солнышко»
	 Заведующий Кадошкинским МДОУ «Солнышко»
	2011-2015
	-
	140 м2.
	-
	-
	-

	
	Кадошкинское МДОУ «Теремок»
	 Заведующий  Кадошкинским МДОУ «Теремок»
	2011-2015
	-
	140 м2.
	-
	-
	-

	
	МОУ Кадошкинская СОШ
	Директор Кадошкинской СОШ
	2011-2015
	-
	-
	-
	280 м2.
	-

	
	Здание администрации  Кадошкинского   поселения 
	Глава  администрации поселкового совета
	2011-2015
	-
	-
	84 м2.
	-
	-

	
	Общее здание администрации  Латышовского  сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	125 м2
	-
	-
	-

	
	Общее здание администрации  Большеполянского  сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	80 м2
	-
	-
	-

	
	Общее здание администрации  Паевского  сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	-
	136 м2
	-
	-
	-

	
	МУЗ Кадошкинская ЦРБ
	Главный врач 
	2011-2015
	-
	-
	-
	680 м2
	-

	
	Кадошкинский ДК
	
	2011-2015
	
	
	
	280 м2
	

	
	Латышовский ДК
	
	2011-2015
	
	
	
	110 м2
	

	
	Адашевский ДК
	
	2011-2015
	
	
	
	80   м2
	

	
	Болшеполянский ДК
	
	2011-2015
	
	
	
	70   м2
	


Проект 5.  Повышение энергоэффективности за счет замены неэффективных отопительных котлов

Координаторы проекта:  администрация Кадошкинского муниципального района,  администрации сельских поселений района.

Цель: повышение энергоэффективности  за счет замены неэффективных  отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий. 

Задачи проекта: реконструкция котельных с избыточными мощностями 

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, шт.(единиц)
	Технические характеристики

котлов

	
	
	
	
	все

го
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5


	Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90%
	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения.
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание Администрации Адашевского сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015 годы
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3  /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.

	
	Адашевский Дом культуры 
	Директор
	2011-2015
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3  /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.

	
	Здание Администрации Большеполянского сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015 годы
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3  /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.

	
	Учреждение культуры Большеполянского сельского поселения 
	Заведующий МУК ДД 
	2011-2015 годы
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	Котел марки САР3ЭМ-100 мощностью -100 кВт, С пропускной способностью- 9 м3  /час, с КПД-93%, рыночная стоимость -50 тыс.рублей.

	
	Здание Администрации Паевского сельского поселения 
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	Котел марки PROTERM100KLO, мощность 100 и КПД -91%, пропускная способность -8,1/11,3 м3/час, рыночная стоимость – 111,406 тыс. рублей ( за 1 ед..)

	
	Здание Администрации Латышовского сельского поселения
	Глава сельской администрации
	2011-2015
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	Котел марки PROTERM100KLO, мощность 100 и КПД -91%, пропускная способность -8,1/11,3 м3/час, рыночная стоимость – 111,406 тыс. рублей ( за 1 ед..)

	
	Учреждение культуры Латышовского сельского поселения 
	Руководители муниципальных учреждений
	2011-2015
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	Котел марки PROTERM100KLO, мощность 100 и КПД -91%, пропускная способность -8,1/11,3 м3/час, рыночная стоимость – 111,406 тыс. рублей ( за 1 ед..)


Проект 6.  Повышение энергоэффективности  и энергобезопасности за счет реконструкции тепловых сетей 

Координаторы проекта:  администрация Кадошкинского муниципального района,  администрации сельских поселений района.

Цель: повышение энергоэффективности   и энергобезопасности за счет реконструкции тепловых сетей

Задачи проекта:  Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответствен

ные 
	Сроки испол

нения
	Количество, м2
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	все

го
	2011

год
	2012

год
	2013

год
	2014

год 
	2015

год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6


	Реконструкция тепловых сетей с использованием нового современного энергоэффективного оборудования 
	администрации сельских поселений, муниципальные учреждения
	2011-2015 годы
	
	
	
	
	
	
	Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергоэффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления 

	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МП «Кадошкиноэлектротеплосеть»
	Глава поселковой администрации, руководители муниципальных учреждений 
	2011-2015 годы
	*1
	1
	-
	-
	-
	-
	В данном случае единица измерения – кол-во работ. Тип изоляции- наружняя, мин.вата, рекнострукция старой теплотрассы.


Проект 7.  Установка приборов учета в многоквартирных домах, входящих в ТСЖ  по  коммунальным услугам

Координаторы проекта:  администрация Кадошкинского муниципального района.

Цель: снижение неконтролируемого расхода энергоресурсов.

Задачи проекта:  установка общедомовых  приборов учета по: холодному  водоснабжению и электроэнергии.

Описание  проблемы: В ТСЖ входит  18  многоквартирных домов (далее - МКД),  с общим числом квартир равному 898.

По пункту  5 статьи 13 Федерального Закона  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении  изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации»  до  1 января  2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи,  собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу  настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета использованных  воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии,  а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом  многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными  (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами  учета  используемых  воды, природного газа, электрической энергии.


Действительно, решить задачу учета потребления энергоресурсов каждым домом  только квартирными приборами невозможно. Измерить реальное потребление можно только общедомовыми приборами учета. Квартирные приборы не позволяют контролировать параметры качества поставляемых ресурсов, которые существенно влияют на объемы ресурсов (например, повышенное давление увеличивает расход воды), увеличивая платежи населения. Также следует учитывать, что ресурсы поставляются не в каждую отдельную квартиру, а на дом в целом. Поэтому только наличие в доме домовых и квартирных приборов  учета позволяет комплексно решать вопросы контроля качества и снижения фактического потребления. 


Особо следует сказать об основаниях  установки общедомовых приборов учета  по электроэнергии, потому что, нет  до сих пор фактического учета  по расходу электроэнергии  на общедомовые нужды (например, освещение в подъезде и т.д.).

Таблица 1. График  установки  общедомовых  приборов учета  по  холодному водоснабжению для МКД. 

	Год планируемой установки
	Количество домов
	Стоимость установки на 1 дом (рублей)
	Стоимость установки на все дома по году (рублей)

	2011
	15
	12200
	183000

	Итого:
	15
	12200
	183000


Таблица 2. График  установки  общедомовых  приборов учета  по  холодному водоснабжению для МКД.

	Год планируемой установки
	Количество домов
	Стоимость установки на 1 дом (рублей)
	Стоимость установки на все дома по году (рублей)

	2011
	16
	12200
	195200

	Итого:
	16
	12200
	195200


Таблица 3. График  установки  общедомовых  приборов учета  по теплоэнергии  для  МКД, входящих в ТСЖ 

	Год планируемой установки
	Количество домов
	Стоимость установки на 1 дом (рублей)
	Стоимость установки на все дома по году (рублей)

	2011
	15
	84300
	1264500

	Итого:
	15
	84300
	1264500


Таблица 3. График  установки  общедомовых  приборов учета  по теплоэнергии  для  МКД, входящих в новый ТСЖ 

	Год планируемой установки
	Количество домов
	Стоимость установки на 1 дом (рублей)
	Стоимость установки на все дома по году (рублей)

	2011
	16
	12200
	1348800

	Итого:
	16
	12200
	1348800


Проект 8. Проведение энергетических обследований

Цель: сбор и обработка данных об использовании энергоресурсов, расчет потенциальной экономии и составление необходимых  мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

	Наименование муниципального заказчика 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.
	кол-во, ед.
	Объем затрат, тыс. руб.

	Учреждения образования Кадошкинского муниципального района 
	6
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Учреждения здравоохранения Кадошкинского муниципального района
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Учреждения культуры и библиотечного обслуживания Кадошкинского муниципального района 
	4
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Органы местного самоуправления Кадошкинского муниципального района 
	9
	270
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ФОК 
	1
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                                                                           Приложение 5

                                                                к постановлению администрации   

                                                                Кадошкинского муниципального района  

                                                                от ___________________ № _______

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кадошкинском муниципальном  районе  Республики Мордовия на 2011-2015 годы» 

по объемам финансирования и годам 

                                                                                                                                                                  тыс.руб. в ценах 2010 года

	№ п.п.
	Наименование программных мероприятий, муниципальных заказчиков и исполнителей
	Объем  финансирования всего,

в т.ч.: 
	Средства, поступившие из федерального бюджета
	Республиканский бюджет Республики Мордовия
	Средства муниципальных бюджетов
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	Собственные средства
	Привлеченные средства

	1
	Модернизация уличного освещения, основанная на замене   ртутных  ламп и ламп накаливания в светильниках уличного освещения на более эффективные натриевые лампы
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Учреждения здравоохранения Кадошкинского района Республики Мордовия:
	0,6
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0,6
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	1.2
	Учреждения культуры  Кадошкинского района Республики Мордовия:
	1,5
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0,3
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	1,2
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	1.3
	Учреждения образования Кадошкинского района Республики Мордовия
	7,5
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	3,9
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	3,0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0,6
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	1.4
	Администрации сельских поселений
	39,6
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	15,6
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	12,9
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	6,0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	3,6
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	1,5
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	49,2
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	20,4
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	17,1
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	6,6
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	3,6
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	1,5
	
	
	
	
	

	2
	Модернизация внутреннего освещения, основанная на замене ламп с содержанием ртути и ламп накаливания на более эффективные люминесцентные лампы 


	
	
	
	
	
	

	2.1
	Учреждения культуры  и библиотечного обслуживания Кадошкинского района Республики Мордовия:
	35,52
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	10,92
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	9,48
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	8,04
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	5,04
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	2,04
	
	
	
	
	

	2.2
	Учреждения образования Кадошкинского района Республики Мордовия
	259,8
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	88,8
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	61,2
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	48,0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	34,8
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	27,0
	
	
	
	
	

	2.3
	Администрации сельских поселений
	23,88
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	8,28
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	6,48
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	4,2
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	4,2
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0,72
	
	
	
	
	

	2.4
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	6,72
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	2,4
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	1,92
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	1,2
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	1,2
	
	
	
	
	

	2.5
	Учреждения здравоохранения Кадошкинского района Республики Мордовия:
	46,68
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	19,56
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	11,28
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	9,84
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	6,0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	372,6
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	127,56
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	90,84
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	72,0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	51,24
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	30,96
	
	
	
	
	

	3
	Повышение тепловой защиты зданий
	
	
	
	
	
	

	3а
	Утепление фасадов и кровли
	
	
	
	
	
	

	3а.1
	Учреждения культуры  Кадошкинского района Республики Мордовия:
	790,65
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	654,15
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	136,5
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	3а.2
	Учреждения образования Кадошкинского района Республики Мордовия
	5265,75
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	989,8
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	3364,2
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	911,75
	
	
	
	
	

	3а.3
	Администрации сельских поселений 
	1353,1
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	1225,35
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	127,75
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	3а4
	Учреждения здравоохранения Кадошкинского района Республики Мордовия:
	1306,9
	
	
	
	
	

	
	2011г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2013г.
	1237,6
	
	
	
	
	

	
	2014г.
	69,3
	
	
	
	
	

	
	2015г.
	0
	
	
	
	
	

	3а5
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	783,3
	
	
	
	
	

	
	2011г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2013г.
	783,3
	
	
	
	
	

	
	2014г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2015г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	9499,7
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	1643,95
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	6610,45
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	333,55
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	911,75
	
	
	
	
	

	3б
	Замена оконных блоков
	
	
	
	
	
	

	3б.1
	Учреждения здравоохранения Кадошкинского района Республики Мордовия
	2040
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	2040
	
	
	
	
	

	3б.2
	Учреждения культуры и библиотечного обслуживания Кадошкинского района Республики Мордовия
	1620
	
	
	
	
	

	
	2013г.
	1620
	
	
	
	
	

	3б.3
	Учреждения образования Кадошкинского района Республики Мордовия
	1680
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	840
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	840
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	3б.4
	Администрации сельских поселений
	968
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	341
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	627
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	6308.00
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	1181.00
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	5127.00
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция котельных с избыточной мощностью с использованием нового современного энергоэффективного оборудования с КПД выше 90%
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Учреждения здравоохранения Кадошкинского района Республики Мордовия:
	0
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	4.2
	Учреждения культуры  Кадошкинского района Республики Мордовия:
	211,4
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	211,4
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	4.3
	Учреждения образования Кадошкинского района Республики Мордовия
	0
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	4.4
	Администрации сельских поселений
	322,8
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	100
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	228,8
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	534,2
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	311,4
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	222,8
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция тепловых сетей 
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Администрации сельских поселений
	6000
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	4600
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	1400
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	4600.00
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	1400.00
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	
	
	
	
	
	

	6
	Проведение энергетических обследований учреждений бюджетной сферы 
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Учреждения здравоохранения Кадошкинского района Республики Мордовия:
	30
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	30
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	6.2
	Учреждения культуры  Кадошкинского района Республики Мордовия:
	120
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	120
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	6.3
	Учреждения образования Кадошкинского района Республики Мордовия
	180
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	180
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	6.4
	Администрации сельских поселений
	270.0
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	270
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	6.5
	Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	30
	
	
	
	
	

	
	2011г.
	30
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	0
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	630
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	0
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	0
	
	
	
	
	

	
	Всего по учреждениям  бюджетной сферы:
	22763,70
	
	
	
	
	

	
	2011 г.
	4747,96
	
	
	
	
	

	
	2012 г. 
	4644,29
	
	
	
	
	

	
	2013 г.
	12038,85
	
	
	
	
	

	
	2014 г. 
	388,39
	
	
	
	
	

	
	2015 г.
	944,21
	
	
	
	
	

	
	Установка общедомовых счетчиков по  МКД  ТСЖ «Мой дом»
	2991,5
	
	
	
	
	

	
	Итого :
	2991,5
	
	
	
	
	


[image: image1.png]



Показатель�
2007�
2008�
2009�
Оценка 2010�
Прогноз 2011�
Прогноз 2012�
Прогноз 2013�
Прогноз 2014�
Прогноз 2015�
�
Объем потребления ЭЭ�
�
в натуральном выражении, тыс. кВт�
28 700,0�
29 600,0�
30 500,0�
31 500,0�
32 500,0�
31 525,0�
30 579,25�
29 661,9�
28 772,0�
�
в стоимостном выражении, тыс.руб.�
26 343,2�
27 157,9�
27 997,9�
28 863,8�
29 756,5�
28 876,9�
28 010,6�
27 170,3�
26 355,2�
�
Объем потребления природного газа�
�
в натуральном выражении, тыс. куб.м. пр. газа�
16 728,0�
19 930,0�
32 114,0�
33 393,0�
32 992,2�
32 002,4�
31 042,3�
30 111,0�
29 087,2�
�
в стоимостном выражении, тыс.руб.�
31 783,2�
37867,0�
61016,6�
63446,7�
73572,6�
71365,4�
69224,3�
67147,5�
64864,5�
�
Объем потребления воды�
�
в натуральном выражении, тыс. куб. м.�
476,5�
431,2�
353,8�
445,0�
438,3�
423,8�
410,2�
396,7�
383,2�
�
в стоимостном выражении, тыс.руб.�
2719,9�
2944,6�
2421,0�
5775,5�
5697,9�
5509,4�
5332,6�
5157,1�
4981,6�
�
 





Показатель�
2007�
2008�
2009�
Оценка 2010�
Прогноз 2011�
Прогноз 2012�
Прогноз 2013�
Прогноз 2014�
Прогноз 2015�
�
Объем потребления ЭЭ в БУ   МО�
�
в натуральном выражении, тыс. кВт�
559,3�
586,9�
511,6�
605,3�
601,7�
583,0�
564,4�
545,8�
527,2�
�
в стоимостном выражении, тыс.руб.�
1160,55�
1464,57�
1462,3�
2017,76�
1359,8�
1317,66�
1275,49�
1233,4�
1191,5�
�
Объем потребления природного газа в БУ   МО�
�
в натуральном выражении, тыс. куб.м. пр. газа�
507,5�
454,5�
444,7�
518,1�
488,5�
473,4�
458,2�
443,1�
428,0�
�
в стоимостном выражении, тыс.руб.�
971,2�
1072,54�
1227,71�
1791,62�
1143,2�
1107,7�
1072,3�
1036,9�
1001,6�
�
Объем потребления воды в БУ   МО�
�
в натуральном выражении, тыс. куб. м.�
18,1�
16,7�
16,5�
30,3�
29,7�
28,8�
27,9�
26,9�
25,9�
�
в стоимостном выражении, тыс.руб.�
186,64�
210,89�
262,68�
545,12�
468,66�
454,46�
440,54�
424,75�
408,96�
�
 









