2
Кадошкинский муниципальный район. Схема территориального планирования

Том 1. Положения о территориальном планировании


	[image: image1.png]


ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
              ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

[image: image3.png]





Заказчик: 

Администрация Кадошкинского

Муниципального района

Республики Мордовия

Муниципальный контракт:

№0018 от 22.04.08 г.



	КАДОШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

	схема территориального планирования

	

	Том 1


	ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ



Москва     2010 

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

	
	Наименование схемы
	Масштаб

	Утверждаемая часть

	1.
	Схема планируемого развития территории (проектный план). Функциональное зонирование. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства.
	М 1:25000

	2.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
	М 1:25000

	3.
	Схема планируемого развития инженерной и транспортной инфраструктуры 
	М 1:25000

	4.
	Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и мероприятий по их ликвидации
	М 1:25000

	Материалы по обоснованию

	1.
	Положение района в Республике Мордовия
	б/м

	2.
	Схема современного использования территории (опорный план)
	М 1:25000

	3.
	Схема комплексной оценки территории
	М 1:25000

	4.
	Схема охраны природы
	М 1:25000

	5.
	Расселение
	б/м

	6.
	Обеспеченность учреждениями социальной сферы. Современное состояние
	б/м

	7.
	Развитие агропромышленного комплекса
	б/м

	8.
	Карта почв
	б/м

	9.
	Оценка почвенных ресурсов
	б/м


Б. Альбом иллюстраций

В. Текстовые материалы

● Том 1. Положения о территориальном планировании 

● Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Оглавление

Перечень представляемых материалов
3

Оглавление
4

1. Введение
5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ территориального ПЛАНирования
7

3. Стратегические направления развития района
10

4. Пространственное развитие района. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории
12

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения
14

6. мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры
19

7. мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры
23

8. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории
29

9. Мероприятия по лесопользованию
32

10. Мероприятия по охране природы
35

11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
40

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
51

13. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования
53

14. Использование геоинформационных технологий
57

Материалы местных органов
61



1. Введение

Схема территориального планирования Кадошкинского муниципального района выполнена на основании Муниципального контракта на выполнение работ по разработке схемы территориального планирования Кадошкинского муниципального района от 22.04.2008 №0018.

Схема территориального планирования Кадошкинского муниципального района выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия» (утвержденными 29.12.2008 постановлением Правительства Республики Мордовия N 612) и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия.

При разработке СТП Кадошкинского района приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Республики Мордовия (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008), «Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г.», ряд других Программ, реализуемых на территории Республики (Приложение 1).

В схеме определены следующие сроки её реализации:

-
расчётный срок, на который рассчитаны все планируемые мероприятия (ориентировочно 2030 г.);

-
первый этап развития, на который планируются первоочередные мероприятия (ориентировочно 2015 г.).

СТП состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

СТП представляется в электронном виде, разработана в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современной Схемы территориального планирования в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер мастерской № 4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

С. Г. Сафонов – главный архитектор проекта;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта, ведущий инженер по водоснабжению, канализации и санитарной очистке

Т. В. Егорова – инженер экономист;

Э. И. Вайнберг – консультант, к. э. н.

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

С. В. Копытко – главный специалист по энергоснабжению;

А. А. Дронова – инженер энергетик;

Е. И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и подготовке территории;

М. Л. Ефимов – инженер по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – зав. группой  дендролог;

С.И. Грошин –  главный специалист геолог;

Графическое оформление проекта

С. А. Шиндина – архитектор III категории;

А. В. Грачев – инженер аналитик.

Авторский коллектив выражает благодарность руководству администрации Кадошкинского района, а так же всем организациям и учреждениям района за предоставление исходной информации необходимой для разработки проекта.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ территориального ПЛАНирования

«Схема территориального планирования Кадошкинского муниципального района» является стратегическим градостроительным документом, определяющим территориальное развитие Кадошкинского района. 

СТП определяет основные направления реализации государственной и региональной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Главная экономическая идея СТП – расширение территорий активной хозяйственной деятельности и формирование новых точек роста района, главным образом, за счет дальнейшего развития промышленности и сопутствующих отраслей, развитие всех секторов  АПК, расширения перерабатывающего комплекса, а также развития туристско-рекреационного комплекса и сопряженных с ним отраслей. 

Главная градостроительная идея СТП – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

Целью работы по разработке схемы территориального планирования является:

· обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

· создание инструмента управления районом при переходе экономики Республики Мордовия к инновационному типу развития, расширение конкурентоспособного потенциала района за счёт наращивания сравнительных преимуществ в различных областях хозяйственной деятельности и обеспечения его в качестве целостного муниципального образования;

· определение новых источников экономического роста района в промышленном производстве и сельском хозяйстве с привлечением научного потенциала, высоких технологий, повышения образовательного уровня населения;

· использование транспортного потенциала района через существующие региональные трассы Торбеево–Ковылкино–Кадошкино-Рузаевка и с. Старое Шайгово–п. Кадошкино–г. Инсар.

· реализация аграрного потенциала в части: развития экспорта зерновых культур и производства экологически чистых продуктов и активный выход на внутренний рынок РФ импортозамещающей продукции животноводства; 

· повышение конкурентоспособности территории на рынке продукции сельхозпроизводства, как в самой Республике, так и в других регионах;

· создание условий для распространения современных стандартов качества жизни населения на периферийные территории района.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач.

-
разработки оптимальной функционально-планировочной структуры Кадошкинского муниципального района, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития его территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

-
определения системы параметров развития территории района, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных и социальных компонентов развития;

-
подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности Кадошкинского муниципального района при условии сохранения окружающей природной среды.

В «Схеме территориального планирования Кадошкинского муниципального района» представлены:

· прогнозная модель социально-экономического и градостроительного развития района, выстроенная на конкурентных преимуществах территории: природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, достаточно выгодном местоположении, наличии рекреационного потенциала, с учетом определенных ресурсных ограничений; 

· анализ и комплексная оценка территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей, подготовки предложений по его функциональному зонированию, с рекомендациями по использованию территории;

· предложения по перспективной пространственной структуре района в условиях совершенствования модели развития муниципального образования, имеющей целью упорядочение развития его зон, центров и осей, способствующей гармоничному развитию территориальной структуры в целом;

· предложения по перспективному развитию сети сельских поселений, систем расселения, жилищного фонда и социальной инфраструктуры, массового отдыха населения;

· прогноз перспективной численности населения района в целом, а также в разрезе отдельных муниципальных образований – сельских поселений; 

· предложения по развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

· предложения по развитию инженерной инфраструктуры района;

· предложения по инженерной защите и подготовке территории;

· предложения по лесопользованию;

· предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории;

· предложения по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В проекте содержатся предложения об изменении установленных границ муниципальных образований Кадошкинского района.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

3. Стратегические направления развития района

3.1. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Факторы, способствующие социально-экономическому развитию района:

-
расположение района в центральной части Республики, в зоне влияния Саранско-Рузаевского межрайонного центра;

-
район занимает выгодное транспортно-географическое положение: является центром транспортной развязки железных и автомобильных дорог; 

-
развитие отрасли светотехнической промышленности на региональном уровне;

-
наличие природно-сырьевой базы месторождений строительных материалов;

-
почти половину территории района составляют ценные в сельскохозяйственном отношении земли – черноземы, темно-серые лесные и аллювиальные почвы с высоким баллом бонитета;

-
инвестиционная привлекательность территорий: наличие инфраструктурно-подготовленных промышленных площадей и кадрового потенциала;

-
наличие ресурсов, способствующих развитию экономики района в перспективный период:

-
трудовых – баланс между трудовыми ресурсами и населением, занятым в экономике района около 1,2 тыс. человек;

-
территориальных – для жилищного строительства за счет освоения новых площадок в границах населенных пунктов;

-
транспортных – наличие развитой транспортной инфраструктуры, железнодорожной станции и автостанции;

- 
водных – средний модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод – 0,97 л/с*км2. Территория района относится обеспеченным водой территориям;

-
энергетических:

-
мощность установленных на ПС «Кадошкино» трансформаторов – 20,0 МВА;

-
теплоснабжение от котельной  ОАО «КЭТЗ», максимальный часовой расход тепла по району 3,0 Гкал/ч;

-
газоснабжение – на базе природного газа Уренгойского месторождения по магистральному газопроводу Уренгой–Помары–Ужгород, через ГРС Б. Поляна.

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие района:

-
тяжелая демографическая ситуация: отрицательный коэффициент прироста населения;

-
Саранско-Рузаевская агломерация и Московский регион оттягивают трудовые ресурсы района и потенциальные инвестиционные вложения;

-
наличие на территории района «умирающих» населенных пунктов; 

-
неудовлетворительное состояние транспортно-дорожной сети;

-
отсутствие материально-технической базы для развития отраслей сельского хозяйства;

-
низкий коэффициент использования сельскохозяйственных угодий;

-
физический и моральный износ основных производственных фондов и нехватка инвестиционных ресурсов на их обновление;

-
наличие простаивающих производственных мощностей.

3.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В настоящее время Кадошкинский район нельзя отнести к развитым районам Мордовии. Тем не менее, район имеет определенный потенциал для развития: 

-
достаточно развитая транспортная инфраструктура, благодаря тому, что через район проходят железная дорога и автодороги регионального назначения. Последние в соответствии с СТП РМ получат статус федеральных;

-
наличие лесных массивов и водно-болотных угодий для развития рекреации;

-
значительные территории, имеющие высокий бонитет (черноземы) для развития АПК;

-
п. Кадошкино, в соответствии предложениями Схемы территориального планирования Республики Мордовия входит в число центров развития инновационных технологий на основе имеющихся предприятий.

Таким образом, основными направлениями развития района будут уже существующие направления: АПК и производство.

Новые направления:

· развитие складской инфраструктуры (логистика);

· рекреация.

4. Пространственное развитие района. Мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории

4.1. ЗАДАЧИ ПространственноГО развитиЯ района 

Задачами пространственного развития Кадошкинского района являются:

-
развитие и совершенствование природно-экологического каркаса;

-
развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

-
развитие и упорядочение жилой застройки, многофункциональных и производственных территорий;

-
резервирование территорий необходимых для всех видов строительства;

-
определение иерархии центров обслуживания;

-
определение функциональных зон;

-
организация структуры размещения рекреационных объектов;

-
учёт мероприятий, принятых в Схеме территориального планирования Республики Мордовия и касающихся Кадошкинского района;

-
модернизация взаимосвязи мест приложения труда с жилыми зонами.

4.2. мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории района

Мероприятия по развитию планировочной структуры Кадошкинского района:

-
учет предложений, изложенных в СТП Республики Мордовия и относящихся к Кадошкинскому району;

-
реорганизация среды обитания в районе и повышение ее качества;

-
упорядочение территории производственных объектов и интенсификация их использования;

-
учёт природно-экологических условий и создание на основе существующих лесных массивов с ценными породами деревьев – памятников природы;

-
учёт санитарно-гигиенических условий, разработка мероприятий по сокращению СЗЗ;

-
создание компактных жилых образований, как в существующих границах населенных пунктов, так и с учетом перспективы их развития;

-
развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

-
размещение многофункциональных объектов вдоль основных транспортных артерий района (железная дорога, федеральные и региональные автомагистрали).

Мероприятия по совершенствованию функционального зонирования территории Кадошкинского района предусматривают создание:

-
общественных и общественно – деловых зон как в п. Кадошкино, так и в центрах сельских поселений;

-
многофункциональных зон (складское хозяйство, логистика, офисы) вдоль основных транспортных артерий района (федеральная и региональные автомагистрали, железная дорога);

-
жилых зон в границах существующих населенных пунктов, а также в качестве резервов вне этих границ;

-
производственных и коммунальных зон в существующих границах населенных пунктов, а также в качестве резервов вне этих границ;

-
сельскохозяйственных зон на основе пахотных земель с высоким  бонитетом (черноземы);

-
рекреационных зон в местах, примыкающих к лесным массивам;

-
зон возможной градостроительной активности, включающих в себя сельскохозяйственные земли, по своим характеристикам пригодные для различных видов строительства.

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

5.1. Развитие и размещение производственных объектов и объектов АПК

Основные производственные объекты района размещены в районном центре. В соответствии СТП Республики Мордовия, п. Кадошкино рассматривается как центр развития инновационных технологий.

В сфере развития промышленного производства в проекте даны следующие предложения: 

Таблица 5.1

	
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Место-

положение объекта
	Срок выполнения
	Примечание

	1
	Формирование новых иновационно-технологических специализаций, расширение и проведение комплексной технологической модернизации производства Кадошкинского электротехнического завода
	п. Кадошкино
	2009-2015 г.
	

	2
	Строительство кирпичного завода
	п. Кадошкино
	2009-2015 г.
	На базе месторождения строительного сырья

	3
	Создание локальных логистических центров вдоль железнодорожных и автомобильных магистралей
	п. Кадошкино
	2009-2015 г.
	

	4
	Развитие малого предпринимательства в существующих и новых секторах экономической деятельности
	п. Кадошкино
	2009-2015 г.
	На базе имеющихся инфраструктурно-подготовленных площадок


В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса проектом предлагается строительство на территории района следующих объектов:

Таблица 5.2

	
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Место-

положение объекта
	Срок выполнения
	Примечание

	1
	Строительство молочного комплекса  ООО «АгроГард»
	с. Адашево
	2009-2015 г.
	1200 голов

	2
	Строительство элеватора
	г.п. Кадошкино
	2009-2015 г.
	Проектная мощность 

60 тыс. тонн

	3
	Строительство комбикормового завода
	г.п. Кадошкино
	2009-2015 г.
	Обслужива-ние с/х производителей не зависимо от форм собствен-ности.

	4
	Строительство предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники 
	г.п. Кадошкино
	2009-2015 г.
	

	5
	Реализация инвестиционных проектов  в области животноводства
	с. Нагаево, 

с. Пушкино
	2009-2030 г.
	200-400 голов


В районе имеется потенциал для строительства второго молочного комплекса, производственной емкостью 1200 голов. Наиболее оптимальное размещение в районе с. Латышовка.

При соответствующем распределении предприятий пищевой перерабатывающей промышленности в республиканском масштабе и условии строительства на территории района второго молочного комплекса, в районном центре целесообразно размещение молокоперерабатывающего завода.  

5.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

5.2.1. Жилищный фонд

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории района.

Таблица 5.3

	
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Срок выполнения

	1
	2
	4

	1
	Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда (по состоянию на 01.01.2009 г.)
	2009 г.-2015 г.


Продолжение таблицы 5.3

	1
	2
	4

	2
	Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов
	2009 г.-2015 г.

	3
	Переоценка технического состояния жилищного фонда
	2015 г.-2030 г.

	4
	Ликвидация вновь выявленного ветхого и аварийного жилищного фонда
	2015 г.-2030 г.

	5
	Создание условий для развития рынка найма жилья
	2015 г.-2030 г.

	6
	Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
	2009 г.-2030 г.

	7
	Создание условий для увеличения темпов жилищного строительства
	

	8
	в том числе:
	

	9
	до 0,4-0,5 м2 в год на 1 жителя
	2009 г.-2015 г.

	10
	до 0,8-1 м2 в год на 1 жителя
	2015 г.-2030 г.

	11
	Мониторинг потенциальных инвесторов для реализации проектов в жилищном строительстве
	2009 г.-2030 г.


При оценке потребности в жилищном фонде и объемов ввода дополнительной жилищной площади учитывались нормативы 26,7 и 30,4 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах («Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия»), нормативы ввода жилья 0,4 и 0,8 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах (проект «Стратегии массового жилищного строительства в РФ»). При определении убыли и ввода жилищного фонда на территории района приняты во внимание расчетные показатели схемы территориального планирования Республики Мордовия.

Таблица 5.4

Потребность в жилищном фонде в Кадошкинском районе (тыс. м2)

	№ варианта
	Средне

годов. 

объем жилищстроит. (тыс.м2 

общ. 

площ.)
	Исходный год
	1 очередь (2009-2015 г).
	Расчетный срок (2009-2030 г.)

	
	
	нас. 

тыс. 

чел.
	жил. 

обес-

печ. 

м2/чел
	жил 

фонд 

тыс.м2 

общ. пл.
	нас. 

тыс.

чел.
	жил-

обес

печ. 

м2/чел
	потре

бный 

фонд 

тыс.м2 

общ. 

пл.
	сущ. 

сохр. 

тыс.м2 

общ. 

пл.
	новое 

стр. тыс.

м2 

общ. 

пл. 

(ок-

руг-

лен

-но)
	нас.

тысчел
	жил-

обес-

печ. 

м2/чел
	потребный фонд тыс.м2 общей площ.
	сущсохр тыс

м2 общпл..
	нов. стр тыс.

м2 общ. пл.

(ок-руг-лен-но)

	1
	1,9
	8,2
	24,0
	197,4
	7,0
	28,7
	201,0
	189,6
	11,4
	6,0
	35,0
	210,0
	138,0
	72,0

	2
	1,9
	8,2
	24,0
	197,4
	7,0
	29,4
	206,4
	189,6
	16,8
	6,0
	39,8
	238,8
	138,0
	100,8


Таблица 5.5

Ввод жилья в Кадошкинском районе

	№ варианта
	Наличие жилищного фонда
	Общая площадь жилищного фонда
	Ввод жилищного фонда
	Среднегодовой ввод жилищного фонда

	
	2008 г.
	2015 г.
	2030 г.
	2009-2015
	2016-2030
	2009-2030
	2009-2015
	2009-2030

	1
	197,4
	201,0
	210,0
	11,4
	60,6
	72,0
	1,9
	3,4

	2
	197,4
	206,4
	238,8
	16,8
	84,0
	100,8
	2,8
	4,8


Потребность в резервируемых под жилищное строительство территорий колеблется от 45 до 60 га, в зависимости от варианта развития сферы жилищного строительства. Для размещения новой застройки достаточно территорий в границах населенных пунктов. При застройке территорий следует учитывать возможность присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей, обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания.

В рамках разработки генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки следует предусмотреть увеличение территорий отведенных под селитебную зону. Объемы нового жилищного строительства, структура жилья и размеры территорий для его размещения должны уточняться на стадиях разработки генпланов поселений.

5.2.2. Социальная инфраструктура

Таблица 5.6

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом к размещению:

	 
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Местоположение объекта
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Реконструкция МОУ «Паевская средняя общеобразовательная школа»
	с. Паево
	2009 г.-2015 г.

	2
	Строительство многофункционального спортивного зала в МОУ «Кадошкинская ср. общеобраз. школа» 
	г.п. Кадошкино
	2009 г.-2015 г.

	3
	Реконструкция стадиона со стр-вом тренировочного футбольного поля 
	г.п. Кадошкино
	2009 г.-2015г.

	4
	Строительство лыжной базы
	г.п. Кадошкино
	2009 г.-2015 г.

	5
	Строительство бассейна
	г.п. Кадошкино
	2009 г.-2030 г.

	5
	Строительство стадиона 
	с. Латышовка
	2009 г.-2030 г.


Продолжение таблицы 5.6

	1
	2
	3
	4

	6
	Строительство стадиона
	с. Адашево
	2009 г.-2030г.

	7
	Строительство детского оздоровительного лагеря
	с. Насакан Потьма
	2009 г.-2030г.

	8
	Оборудование зоны отдыха 
	с. Пушкино 
	2009 г.-2030 г.


Таблица 5.7

Объекты обеспечения пожарной безопасности

	
	Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства
	Местоположение объекта
	Срок выполнения

	1
	Строительство пожарного депо
	с. Паево
	2009 г.-2015 г.

	2
	Строительство пожарного депо
	с. Сиалеевский Майдан
	2009 г.-2015 г.


Конкретный расчет необходимого уровня обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков выполняется на последующих стадиях проектирования при получении подробных инвентаризационных данных по всем видам существующих объектов обслуживания, а также необходимой информации по демографическим и социальным показателям.

6. мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

6.1. Транспортная инфраструктура 

Кадошкинский район расположен на региональной автодороге Инсар–Кадошкино–Старое Шайгово и магистральном железнодорожном ходе широтного направления сообщением Москва–Рязань–Рузаевка–Саранск. 

Опорную транспортную сеть района формируют дороги регионального и местного значения. 

Общая протяженность дорог Кадошкинского района – 122,3 км, в том числе дорог с усовершенствованным покрытием – 89,4 км. Плотность дорог общего пользования в 2008 г. составляла 204 км на 1000 км2 территории, что выше средней по Республике на 19,3%. Доля населенных пунктов, обеспеченных связями по дорогам с твердым покрытием, составляет 69,6%.

На автодорогах района находится 9 основных мостовых сооружений общей протяженностью 385,7 м. Диагностика состояния мостовых переходов в последние годы не проводилась.

Проблем с пропуском автотранспорта по дорогам района нет.

Исходя из анализа транспортной системы Кадошкинского района и с учетом выявленных проблем, проектом предлагается развитие транспорта и организация транспортных связей, направленных на создание транспортной сети способной обеспечить как внутрирайонные, так и внутриреспубликанские связи в пределах заданных параметров транспортной доступности мест приложения труда и культурно-бытового обслуживания.

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

-
реконструкция существующей сети дорог общего пользования (89,4 км) и увеличение протяженности дорог с твердым покрытием уже на первую очередь на 18,5 км (п. Кадошкино–Большая Поляна, с. Сиалеевский Майдан–железнодорожная станция Инсар, п. Кадошкино–с. Приволье, п. Кадошкино–с. Ховань);

-
приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствие с категорийностью дорог, путем изменения плана, профиля, уширения проезжих частей на особо опасных участках дорог, с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

-
создание дополнительных выходов в соседние районы РМ (Инсарский, Ковылкинский, Старошайговский, Рузаевский);

-
повышение сервисного обслуживания участников дорожного движения;

-
обеспечение надежных связей населенных пунктов с районным и зональными центрами, и опорной сетью дорог района.

Проектом предлагается сформировать единую взаимосвязанную сеть автодорог федерального, регионального и местного значения и к проектному сроку построить порядка 56,1 км, в том числе на первую очередь – 18,5 км. 

Система массового пассажирского транспорта (МПТ) Кадошкинского района представлена автобусным и железнодорожным транспортом.

6.1.1. Железнодорожный транспорт 

Представлен участком железнодорожной магистрали Москва–Рязань–Саранск–Оренбург Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги. Участок двух путный электрифицированный.

На территории района расположены две железнодорожные станции – Кадошкино и Инсар (обе промежуточные, 5 класса). 

Собственная работа железнодорожных станций Кадошкино и Инсар незначительная, мощности станций недогружены. 

Работа станций Кадошкино и Инсар сводится к пропуску транзитных  грузовых и пассажирских поездов.

Пассажирооборот (по отправлению) по станции Кадошкино в 2008 г. составил – 63,4 тыс. чел в год, грузооборот – 38,6 тыс. тонн в год.

Пассажирооборот (по отправлению) станции Инсар в 2008 г составил порядка 35-40 тыс. чел в год (оценка) в пределах района. 

К планируемому сроку размеры движения поездов будут увеличиваться в пределах 5-7% в год. 

Увеличению роли Кадошкинского железнодорожного узла в общем объёме перевозок Куйбышевской железной дороги должна сыграть проектируемая двух путная электрифицированная железная дорога Арзамас–Краснослободск–Ковылкино, которая будет являться дублером железнодорожной магистрали Арзамас–Саранск. 

На планируемый срок следует ожидать дальнейший рост объёма перевозок населения за счет пригородных электропоездов. 

6.1.2. Автобусный транспорт

Обслуживание населения района автобусными пассажирскими перевозками осуществляет ОАО «Кадошкинское автотранспортное предприятие». 

В 2008 г. объем пассажирских перевозок района составлял 142,1 тыс. пас. в год. По сравнению с 2000 г. объем перевозок увеличился в 2,4 раза.

На планируемый срок следует ожидать дальнейший рост объёма перевозок за счет:

-
наращивания автодорожной сети района;

-
организации ежедневных внутрирайонных маршрутов для связи с районным центром поселений, не имеющих в настоящее время прямых связей, путем создания системы заказных автобусных маршрутов, такси, маршрутных такси. На планируемый срок рекомендуется создать на территории района предприятие, объединяющее частных перевозчиков;

-
увеличения проницаемости района в другие районы Республики;

-
стимулирования подвижности населения района с культурно-бытовыми целями;

-
развития транзитных междугородних автобусных маршрутов.

Новые транзитные маршруты должны появиться вследствие строительства автодорог, увеличивающих проницаемость района. 

6.2. Автомобилизация района

Существующий уровень автомобилизации населения района индивидуальным транспортом составляет: 190 ед. на 1000 жителей, что выше средней по Республике на 24,9%, а общий уровень автомобилизации района 231ед. на. 1000 жителей, что выше средней по Республике на 20%. 

На 2025 г, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РМ, общий уровень автомобилизации должен составить 400 автомобилей на 1000 жителей. 

Несмотря на значительный рост автомобилизации района, нагрузка на автодорожную сеть общего пользования увеличится не значительно, что связано с характером размещения населенных пунктов по территории района и их малочисленностью. Проблем с хранением и парковкой автомобилей в перспективе не возникнет.

6.2.1. Здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб

Для обслуживания автотранспорта необходимо построить АЗС и СТО на трассах региональных автодорог Торбеево–Ковылкино–Кадошкино–Рузаевка; Нижний Ломов–Инсар–Кадошкино и на местной автодороге, переводимой на планируемый срок в статус региональной Кадошкино–Пушкино–Нагаево–Шувары.

Проектом предусматривается размещение АЗС и СТО в населенных пунктах: Кадошкино, Инсар, Паёво, Нагаево.

7. мероприятия по Развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

7.1. Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка

7.1.1. Водоснабжение

Объем воды, который потребуется на планируемый срок Кадошкинскому району – 8,19 тыс. м3/сут, п. Кадошкино – 1,19 тыс. м3/сут.

Объем необходимых водных ресурсов предполагается покрывать за счет подземных вод.

Проектом предлагается строительство локальных систем водоснабжения.

В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство в населенном пункте минимум двух водозаборных скважин.

Настоящим проектом в части развития водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия: реконструкция систем водоснабжения в населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоснабжения; строительство централизованной системы водоснабжения в с. Адашево; строительство водозаборных узлов для планируемых к размещению базы отдыха (с. Пушкино) и детского оздоровительного лагеря (д. Насакан Потьма).

Планируемые к размещению в п. Кадошкино, элеватор, кирпичный завод и комбикормовый завод планируется обеспечивать водой от системы водоснабжения населенного пункта после ее реконструкции. 

В связи с тем, что качество питьевой воды в районе не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию фтора необходимо обустройство действующих и проектируемых водозаборов станциями водоподготовки.

В качестве первоочередных мероприятий реализации СТП по обеспечению населения района питьевой водой, предусматривается:

-
реконструкция системы водоснабжения п. Кадошкино со строительством станции водоподготовки;

-
строительство отдельных водозаборных узлов для животноводческих комплексов, размещаемых в населенных пунктах;

-
постепенная реконструкция водопроводных сетей и сооружений населенных пунктов.

В малых населенных пунктах необходимо вести строительство шахтных колодцев с подключением к ним жилых домов.

В связи с тем, что на территории района имеются бездействующие по различным причинам скважины, часть из которых не подлежит восстановлению, требуется их ликвидация. 

7.1.2. Водоотведение

Количество сточных вод от района на проектный срок составит 3,58  тыс. м3/сут.

Проектом предусматривается совместная очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.

Для развития централизованной системы водоотведения п. Кадошкино потребуется реконструкция очистных сооружений канализации со строительством комплекса доочистки сточных вод и цеха механического обезвоживания осадка. Очищенные стоки на выходе должны подвергаться УФ обеззараживанию. Проектной производительности очистных сооружений – 2,4 тыс. м3/сут достаточно для развития районного центра на перспективу. 

Также требуется постепенная реконструкция КНС и строительство новых и реконструкция (замена) полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети поселка.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах и зонах отдыха экономически не выгодно. 

В этом случае устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить на сливную станцию, которую необходимо построить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений п. Кадошкино.

На животноводческих комплексах необходимо предусматривать строительство локальных очистных сооружений.

7.1.3. Санитарная очистка

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации на полигоне, принимается около 40 % от расчетного количества ТБО и составит 0,84 тыс. тонн на первую очередь и 0,72 тыс. тонн на планируемый срок.

Проектом предлагается строительство усовершенствованного полигона ТБО, для обслуживания всего Кадошкинского района.

Площадку под размещение полигона предлагается выделить на месте существующей свалки п. Кадошкино с ее постепенной рекультивацией. Ориентировочно для размещения полигона потребуется площадь 0,6 га.

Проект на строительство усовершенствованного полигона ТБО надлежит заказать специализированной организации.

Все несанкционированные свалки на территории района подлежат ликвидации.

В проекте схемы территориального планирования Республики Мордовия, на территории Кадошкинского района предлагается строительство мусоронакопительного пункта с дальнейшей транспортировкой ТБО на переработку в Рузаевский район. 

В ходе реализации этого проекта возможно переоборудование площадки проектируемого централизованного полигона ТБО в п. Кадошкино в мусоронакопительный пункт.

Захоронения трупов животных

Все скотомогильники на территории района должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. 

Настоящим проектом предусматривается консервация всех скотомогильников на территории района, в первую очередь находящихся в водоохранных зонах. 

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. 

На перспективу предлагается утилизацию биологических отходов проводить на Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе г. Саранска. 

На первую очередь реализации СТП для сокращения дальности перевозок трупов животных для утилизации предлагается строительство биотермической ямы на территории нового полигона ТБО.

7.2. Энергоснабжение

7.2.1. Электроснабжение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах Кадошкинского района намечается от существующей понизительной подстанции 110 кВ с присоединением к ней новых нагрузок.

Возрастание нагрузки связано со строительством целого ряда спортивных, рекреационных, промышленных и коммунальных объектов. Их мощности и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями. 

Необходима модернизация ПС «Кадошкино» трансформаторами большей мощности.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии, а также мероприятия по энергосбережению.

7.2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. 

Теплоснабжение предполагается децентрализованным.

Основные мероприятия по теплоснабжению района на планируемый срок:

1. Строительство котельной для базы отдыхав с. Пушкино;

2.  Строительство котельной для детского оздоровительного лагеря в с. Б. Поляна;

в т.ч. на I очередь:

3. Строительство котельных для промпредприятий: элеватора, кирпичного и комбикормового завода в п. Кадошкино. 

На перспективу рекомендуется рассмотрение вопроса по применению гелиоустановок для теплоснабжения отдельно стоящих зданий.

7.2.3. Газоснабжение

Система газоснабжения района остается неизменной – от магистрального газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород» через ГРС «Б. Поляна».

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки, а также строительства новых производственных котельных различной мощности.

Проектом предусмотрено сооружение газопровода высокого давления к проектируемым котельным и к новой жилой застройке.

Новое жилищное строительство, в основном, предусматривается в населенных пунктах: Кадошкино, Латышовка и Адашево.

7.3. Средства связи

7.3.1. Телефонизация

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 100  жителей Кадошкинского района (телефонная плотность) составляет 24,1 номеров, что ниже соответствующего показателя в целом по республике Мордовия – 28,4 номеров. При этом эти показатели значительно  превышают показатели, заложенные в реализованной к настоящему времени  программе «Развитие средств телефонной связи в сельской местности Республики Мордовия в 2002-2006 годы» на уровне 14 телефонов на 100 сельских жителей республики. 

Сети сотовой подвижной связи в районе, как и во всей Республике, активно развиваются, представляя абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг). Основные операторы сотовой связи, работающие в Республике: «Билайн GSM», «MTC GSM», «Мегафон GSM», «НСС». 

Следует отметить, что потребность сельского населения Кадошкинского района, как и всего сельского населения Республики Мордовия в телефонной связи и различных информационных услугах, включая возможность доступа во  всемирную сеть Интернет, в значительной мере удовлетворена. 

Дальнейшее развитие сельской телефонной связи района связано с полной заменой координатных АТС и оснащением сети современным цифровым электронным оборудованием (ЭАТС), обеспечивающим наилучшие условия эксплуатации и возможности расширения  действующих АТС для увеличения номерной емкости в целях удовлетворения возникающих заявок населения.

7.3.2. Радиофикация

Для восстановления радиофикации в районе осуществляется установка передатчика ОВЧ ЧМ вещания и, соответственно, для приема программы распределение населению на определенных условиях приемников с фиксированной частотой. Количество потенциальных радиоточек радиотрансляционной сети  порядка 1,5-2,0 тыс. шт.

7.3.3. Телевидение

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения и звука и приему ТВ сигналов, позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

8. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории

8.1. Защита от подтопления

Подтоплены грунтовыми водами в той или иной степени территории большинства населённых пунктов. 

Для защиты от подтопления территории населённых пунктов с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В зоне капитальной застройки – путем устройства закрытых дренажей с нормой осушения 2 м, на территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть с нормой осушения  не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание. 

8.2. Противоэрозионные мероприятия

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных вод на склоновых и присклоновых территориях, регулирования грунтового стока, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов Республиканской программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений. 

8.3. Противооползневые мероприятия

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

· срезка и террасирование склона;

· регулирование стока поверхностных вод;

· регулирование грунтового стока; 

· предотвращение инфильтрации воды в грунт;

· строительство удерживающих сооружений;

· агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

8.4. Организация поверхностного стока

Организация стока поверхностных вод осуществляется строительством системы водоотвода. Предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной застройки.

Кроме того, согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, необходимо строительство очистных сооружений дождевой канализации.

Мероприятия по организации поверхностного стока предусмотрены во всех населённых пунктах и на территории, прилегающей к населённому пункту.

8.5. Благоустройство водоёмов и регулирование русел водотоков 

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

· расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

· берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

· соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

· ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной и дождевой канализации.

Регулирование русел водотоков предусмотрено в пределах застроенных территорий населённых пунктов.

8.6. Мероприятия по строительству и реконструкции мелиоративных систем и напорных гидротехнических сооружений

Основной целью развития мелиоративных систем является: развитие рентабельного сельскохозяйственного производства. Получение высоких, стабильных урожаев овощей, многолетних  кормовых культур невозможно без проведения мелиорации. Проектом предусмотрено реконструкция и капремонт систем орошения, и проведение культуртехнических мероприятий.

Предусмотрены мероприятия по реконструкции напорных гидротехнических сооружений (гидроузлов).

9. Мероприятия по лесопользованию

9.1. Лесные ресурсы и лесопользование

На территории Кадошкинского муниципального района расположены леса Ковылкинского территориального лесничества. Ковылкинское лесничество было организовано приказом Рослесхоза № 295 от 27.06.2007 г. Территориальное лесничество разделено на 4 участковые лесничества. На территории района расположены леса Пушкинского участкового лесничества, площадью 13518 га, что составляет 19,4% от его общей площади территориального лесничества.

Леса ГУ «Ковылкинское территориальное лесничество» отнесены к лесостепному лесному району Европейской части Российской Федерации. 

Лесистость Кадошкинского района составляет 30,1%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные. 

Защитные леса в Кадошкинском районе занимают площадь 1819 га, что составляет 13,5 % от площади участкового лесничества.

Эксплуатационные  леса занимают площадь 11699 га. 

Резервных лесов на территории района не выделено.

Площадь лесного фонда используется эффективно, о чём свидетельствует высокий процент лесных земель – 96,0%, от общей площади лесного фонда и большой удельный вес покрытых лесом земель – 94,0%. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 1,0%. 

Нелесные земли занимают 4,0% и представлены в основном сельскохозяйственными угодьями, сенокосы, пастбища и пашни занимают 1,0%. Болота и воды занимают 1,0%. 

Эксплуатационный фонд лесничества составляют спелые и перестойные насаждения, которые могут быть использованы для заготовки древесины. 

В составе лесов района доминируют мягколиственные породы. Основными лесообразующими  породами являются сосна, дуб, берёза, осина, липа.

По Кадошкинскому району средний возраст хвойных пород составляет 46 лет, твёрдолиственных пород – 51 год, мягколиственных пород – 39 лет.

Средний класс бонитета насаждений в целом для хвойных пород равен 1,2 (ель – 1,1, сосна – 1,2, лиственница – 0,9); для твёрдолиственных пород –2,4; для мягколиственных – 1,4. 

Среди основных древесных пород самую высокую среднюю полноту имеют хвойные насаждения – 0,80; мягколиственные – 0,75; твёрдолиственные – 0,70.

Заготовка древесины в лесах района осуществляется при сплошных рубках, проводимых в перестойных и спелых древостоях.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Основные лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: хвойное, твёрдолиственное и мягколиственное.

Наибольший корневой запас имеет мягколиственное хозяйство, наименьший – твердолиственное. 

Основной задачей рубок ухода за лесом является формирование широколиственных насаждений с преобладанием дуба, липы, а также выращивание высокопродуктивных хвойных и берёзовых насаждений.

Для повышения продуктивности лесных площадей необходимо:

1. Своевременное облесение не покрытых лесом площадей.

2. Изменение состава древостоя путём замены малоценных лиственных насаждений на высокопроизводительные хвойные и дубовые;

3.  Качественное выполнение рубок главного пользования, обеспечивающее надёжное возобновление леса;

4. Своевременное и высококачественное проведение рубок ухода за лесом;

5. Урегулирование пастьбы скота;

6.  Улучшение защиты лесов от болезней и вредителей, охрана их от пожаров.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью землях, пригодных для лесовосстановления.

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, заготовка лекарственного и технического сырья, подсочка леса, пчеловодство и др.  

Ведения охотничьего хозяйства разрешено в кв. № 1-113; 115; 117-132 Пушкинского лесничества на площади 13272 га. 

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-
предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса, а так же промышленных загрязнений и других антропогенных факторов;

-
повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-
своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-
предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины и снижение ее деловых качеств.

Для поддержания территории лесов Кадошкинского района в надлежащем санитарном состоянии рекомендуется проводить следующие мероприятия: 

-
лесопатологическое обследование, надзор за появлением очагов и болезней;

-
выборка зараженных деревьев;

-
устройство, ремонт гнездовий и кормушек для птиц;

-
огораживание муравейников.

Почти все леса района выполняют рекреационные функции.

На планируемый срок предлагается выделение зелёной зоны п. Кадошкино, площадью 280 га, с выделением лесопарковой части зеленой зоны, площадью 50 га. Выделение зеленой  зоны проводилось из расчета 60 га на 1000 чел. в лесостепной зоне с лесистостью 30,1% и населением 4,6 тыс. чел, согласно  инструкции «Состав и размер зеленых зон городов ГОСТа 17.5.301 – 78».

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству их территории. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах. 

10. Мероприятия по охране природы

Схемой территориального планирования предлагается комплекс природоохранных мероприятий:

10.1. Учёт границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Организация границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдением режима этих зон. 

10.2. Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят, в основном, объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов. К ним относятся 3 загона для скота. Предусматривается обвалование 5 животноводческих объектов, расположенных на границе водоохранных зон и создающих угрозу загрязнения вод рек и водоемов.

10.3. Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов (см. таблицу) и зон формирования и питания местного поверхностного стока. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65). 

Другим методом защиты от попадания загрязняющих веществ в водные объекты района является:

-
реконструкция недействующих очистных сооружений в г. Кадошкино;

-
обваловка территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод.

Таблица 10.1

Размеры водоохранных зон объектов водного фонда

	Водные объекты
	Размер ВЗ по Водному Кодексу РФ (м)

	Река Исса (от с. Адашево до устья)

                  (до с. Адашево)
	200

100

	Потиж
	100

50

	Сивинь (от с. Пушкино вверх по течению)

               (от истока до с. Пушкино)
	100

50

	Ковляйка
	50

	Вярьсма
	50

	Болдовка
	50

	Сундалка
	50

	Махляйка
	50

	Парца
	50

	Лосев
	50

	Авгура
	50


10.4.
Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства

Поэтому периодически затапливаемые пойменные территории и территории водоохранных зон водотоков и водоемов выделены при оценке территории в особую категорию земель, требующих продуманного бережного использования.

10.5. Охрана источников водоснабжения

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны. В силу отсутствия расчетных данных по ЗСО водозаборов, в материалах Схемы приняты параметры по СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На планируемый срок (до 2015г) необходимо рассчитать и установить границы  2-го пояса ЗСО водозаборов согласно санитарным нормам.

10.6.
Усовершенствование существующей свалки ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков

Мероприятия – в главе «9.2.3. Санитарная очистка». Размер санитарно-защитной зоны действующей свалки– 1000 м (новая редакция СанПиН 2.2.1,2.1.1.1200-03). Предлагается строительство полигона по утилизации полигона ТБО, что уменьшит размер санитарно-защитной зоны до 500 м и улучшит экологическую ситуацию по состоянию почв, поверхностных и подземных вод. 

10.7.
Консервация либо реконструкция скотомогильников

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон 11 скотомогильников: захоронения в ямах – СЗЗ 1000 м, биотермические ямы – 500 м, после мероприятий по консервации – 500 м.

10.8.
Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов Рекомендована реализация мер, направленных на снижение объемов эмиссии загрязняющих веществ и сокращение в ней доли наиболее опасных загрязнителей. Оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства.

10.9.
Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон: Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

10.10.
Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от дорожного полотна). 

10.11.
Снижение негативных акустических воздействий железнодорожной магистрали

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от крайнего рельса). 

10.12. Экологический контроль магистральных газопроводов

Минимальный размер санитарного разрыва – для магистрального газопровода I класса – 250 м (в обе стороны от нитки газопровода), газопровода II класса – 100 м. 

10.13. Экологический контроль газораспределительных станций

Организация, озеленение и соблюдение санитарного режима СЗЗ размером 300 м.

10.14.
Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (25 м от крайнего провода – для ВЛЭП 220 кВ ,20 м  – для ВЛЭП 110 кВ, 15 м – ВЛЭП 35 кВ). 

10.15. Экранирование электроподстанций

Создание защитных экранов со стороны жилой застройки и животноводческих ферм либо организация и озеленение СЗЗ.

10.16. Экологический контроль территории кладбищ

Для 19 кладбищ – соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м – сельские кладбища площадью менее 10 га). Общая площадь кладбищ – 59,6 га.

10.17. Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли

Организация учета лесов, расположенных на землях запаса и фонда перераспределения, передача их в государственный лесной фонд; проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопатологического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

10.18.
Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

10.19. Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

Снижение уровня техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования, ПДС, внедрения экологически безопасных технологий, замкнутых циклов водоснабжения и др.; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству; создание особо охраняемых природных территорий ихтиологического направления в местах нереста и зимовки ценных пород рыб.

10.20. Организация новых особо охраняемых природных территорий

Предлагается организация  одного комплексного памятника природы:

1. Участок дубравы и поймы р. Иссы д. «Экономические полянки» (70 га). Необходима организация ботанического памятника природы. В составе коридора. Участок широколиственного леса с доминированием в подлеске клена полевого и других редких видов.

Общая площадь предлагаемых к организации ООПТ –70 га.

11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11.1. защита территории от Чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного характера

11.1.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Для стабилизации оползневых проявлений и переработки берегов рек необходимо:

· срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

· регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

· регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам; 

· предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

· строительство удерживающих сооружений;

· агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

· закрепление грунтов.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. 

Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Защита от подтопления грунтовыми водами

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. 

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации и включает локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом (строительство дренажных систем), водоотведение самотечное или принудительное, ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов. 

11.1.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера

Защита от катастрофического затопления

Катастрофическое затопление (затопление в случае разрушения напорного гидротехнического сооружения) отнесено к особенно опасным явлениям, в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод  из строя оборудования предприятий и нанести огромный  людской и материальный ущерб.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 8.1, при разработке проектов планировки необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления освоенных и вновь предлагаемых для освоения площадок.

В данном проекте размещение новых площадок в зоне возможного катастрофического затопления не предусматривается. 

Защита от катастрофического затопления ранее освоенных территорий, расположенных вдоль берегов рек не предусматривается в связи с технической невозможностью осуществления строительства защитных сооружений. 

Для защиты населения, проживающего на этой территории и рабочих и служащих, занятых на предприятиях, предусматривается оповещение и эвакуация населения в случае возможной угрозы катастрофического затопления. 

Для предотвращения разрушения гидротехнического сооружения (плотин) рекомендуется проведение капитального ремонта сооружений находящихся в аварийном и предаварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и проведение необходимого ремонта всех гидротехнических сооружений. 

Противопожарная защита лесов и хлебных массивов

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств. 

Леса на территории Кадошкинского района Республики Мордовия в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

· создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов. 

· мониторинг пожарной опасности в лесах;

· разработка планов тушения лесных пожаров;

· тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т. д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. 

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Министерство природных ресурсов Республики Мордовия в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности. 

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных республиканских Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы. 

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности. 

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории Пушкинского участкового лесничества  в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия: 

· установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

· установить указатели и шлагбаумы;

· организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и так далее.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

· создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

· -содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

· осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

· проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

· осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в республиканском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

11.1.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предотвращение чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

11.1.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте

· пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

· оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;

· защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

11.1.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных предприятиях (ПОО)

Для предотвращения ЧС на взрывопожароопасных предприятиях проектом определены общие организационные мероприятия:

· совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

· проведение контроля за состоянием технологического оборудования;

· проведение сезонных профилактических работ и нормативного обслуживания производственного оборудования; 

· организация профессиональной подготовки обслуживающего персонала, правильное оформление его допуска к работе;

· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

· проверка аттестационной комиссией инженерно-технического состава по знаниям правил безопасной эксплуатации оборудования;

· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварийных ситуаций на производстве необходимо: 

· звену связи оповестить все подразделения во главе с их руководителями о сложившейся обстановке;

· аварийно-технической группе совместно со спасательной группой произвести разведку на месте аварии;

· при обнаружении возгорания на объекте вызвать пожарную охрану предприятия;

· обесточить все оборудование;

· произвести эвакуацию всех работников в безопасное место;

· если произошел завал, освободить пострадавших из завала;

· санитарному подразделению оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и транспортировать в городскую больницу. 

При возникновении пожара на объекте необходимо: 

· работник, обнаруживший возгорание на территории предприятия, должен немедленно сообщить в противопожарную службу объекта по телефону 01, руководителю подразделения;

· звено связи должно организовать оповещение работников объекта о возникновении пожара аварийно-технической группе совместно со спасательной группой произвести разведку очага пожара произвести эвакуацию работников в безопасное место;

· оценить обстановку по данным разведки и принять решение на тушение пожара;

· организовать тушение пожара;

· для оказания медицинской помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов развернуть санитарный пост;

· если очаг возгорания невозможно устранить силами пожарной охраны предприятия и ДПД, вызвать пожарные формирования города.

Общие требования к взрывопожароопасным объектам

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

· эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

· эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

· наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

· установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

· переполнение резервуаров и цистерн;

· отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

· слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

· заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

· оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

· создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

· оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

· оборудование производственных площадок молниезащитой;

· оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

· обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

· осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

· для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

· при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

· создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

· проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Размещение пожарных депо

На территории Кадошкинского района расположено: 17 социально-значимых объектов и 16 объектов с массовым пребыванием людей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Проектом предлагается создание пожарных депо в населенных пунктах района с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008, а также с учетом данных по районной плотности населения. Перечень пожарных депо района представлен в таблице.

Таблица 11.1

Перечень существующих и планируемых 

к размещению пожарных депо

	Населенный пункт
	Количество автомобилей пожарного депо, шт

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются муниципальные пожарные депо

	г.п. Кадошкино
	4

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются муниципальные пожарные депо

	г.п. Кадошкино
	1

	Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются добровольные пожарные дружины

	с. Б-Поляна
	1

	Населенные пункты, в которых планируется размещение новых пожарных депо

	с. Паево
	1

	с. Силеевский Майдан
	1


В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	Показатели
	Единица измерения
	Современ-ное состояние
	Первый этап развития
	Плани-руемый срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Территория
	
	
	
	

	
	Общая площадь земель в проектируемых границах
	тыс. га
	61,264
	61,264
	61,264

	2.
	Население
	
	
	
	

	
	Расселяемое население всего, в том числе
	тыс. чел.
	8,2
	6,5-7,0
	5,5-6,0

	
	Численность городского населения
	тыс. чел.
	4,7
	4,5-4,6
	4,3-4,5

	
	Численность сельского населения
	тыс. чел.
	3,5
	2,0-2,4
	1,2-1,5

	
	Плотность населения
	чел/км2
	13,6
	11,6
	10,0

	
	Численность поселений
	единиц
	12
	7
	7

	
	Численность городских населенных пунктов
	единиц
	1
	1
	1

	
	Численность сельских населенных пунктов
	единиц
	23
	19
	19

	3.
	Социальная инфраструктура
	
	
	
	

	
	Жилищный фонд, всего
	тыс. м. кв.
	197,4
	206,4
	238,8

	
	Средняя обеспеченность населения общей площадью 
	м2 на 1 чел.
	24,0
	29,4
	39,8

	
	Среднегодовой ввод жилищного фонда
	тыс. м2
	1,9
	2,8
	4,8

	4.
	Транспортная  инфраструктура
	
	
	
	

	
	Протяженность сети автодорог общего пользования в том числе:
	км.
	122,3
	140,8
	178,4

	
	федерального значения
	км.
	-
	10,5
	10,5

	
	регионального значения
	км.
	17,2
	-
	38,0

	
	Плотность (включая местные дороги)
	км/1000 кв. км.
	204
	204
	204

	
	Протяженность железнодор. путей
	км.
	23,0
	23,0
	23,0

	
	Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями
	авт. на 1000 жителей
	190
	300
	400

	5.
	Инженерная  инфраструктура
	
	
	
	

	5.1
	Электроснабжение
	

	5.1.1.
	Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	1,2
	1,5
	1,9

	5.1.2.
	Удельная электронагрузка
	Вт/чел
	-
	200
	300


Продолжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1.3.
	Источники покрытия электронагрузок
	
	ПС «Кадошкино»

	5.2.
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	5.2.1.
	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/ч
	27,6
	28,9
	33,4

	5.3
	Газоснабжение
	
	
	
	

	5.3.1.
	Потребление газа на коммунально-бытовые нужды и отопление одноэтажной застройки
	Млн. м3/год
	10,4
	10,9
	12,6

	5.3.2.
	Источники подачи газа
	
	ГРС «Б.Полянки»


13. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденной схемы территориального создается план реализации схемы территориального планирования, который утверждается главой местной администрации муниципального района в течение трех месяцев со дня утверждения такой схемы.

План реализации разрабатывается на основе:

· Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 года;

· Схемы территориального планирования Республики Мордовия;

· Схемы территориального планирования Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия;

· Программы экономического и социального развития Республики Мордовия на 2006-2010 года;

· других программ и нацпроектов, реализуемых на территории Республики Мордовия.

В плане реализации схемы территориального планирования Кадошкинского района выделяется расчетный срок реализации схемы территориального планирования, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

В плане реализации схемы территориального планирования Кадошкинского района содержатся:

· решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий в случае планирования застройки таких территорий или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

· сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

· сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

· финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирования муниципального района.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Схема территориального планирования муниципального района, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-
Генеральные планы поселений;

-
Правила землепользования и застройки;

-
Проекты планировки на территорию размещения объектов капитального строительства.

Таблица 13.1

Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

	
	Наименование
	Срок реализации

	1
	Генеральные планы поселений
	1-я очередь

	2
	Правила землепользования и застройки земель поселений
	1-я очередь

	3
	Проекты планировки на части земель поселений
	1-я очередь

	4
	Разработка технической документации на объекты капитального строительства, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой
	1-я очередь

	5
	Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры в узловых пунктах системы расселения
	1-я очередь

	6
	Размещение инженерной и транспортной инфраструктуры во всех населенных пунктах
	2-я очередь


Требования к реализации мероприятий по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в Кадошкинском муниципальном районе Республики Мордовия

Генеральные планы поселений 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, подготовка генеральных планов поселений осуществляется применительно ко всем территориям поселений, городских округов.

Генеральные планы должны включать в себя объекты капитального строительства местного значения в соответствии с предложениями, изложенными в «Положениях о территориальном планировании» СТП Кадошкинского муниципального района. 

Карты (схемы) планируемого размещения:

· объектов развития социальной инфраструктуры;

· объектов промышленности;

· объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

· автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

· иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

В положениях о территориальном планировании поселений следует отразить:

1. Цели и задачи территориального планирования;

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Правила землепользования и застройки 

В правилах землепользования и застройки следует:

1. Перечислить мероприятия по созданию условий для устойчивого развития территорий муниципальных образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2. Перечислить мероприятия по созданию условий для планировки территорий муниципальных образований;

3. Обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны включить в себя:

1. Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2. Карту градостроительного зонирования;

3. Градостроительные регламенты.

Проекты планировки территории 

Для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры объектов капитального строительства необходимо подготовить проекты планировки территории.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

· красные линии;

· линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

· границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2) Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

14. Использование геоинформационных технологий

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют Схему территориального планирования в электронном виде.

Точнее эту разработку можно определить как Схему территориального планирования муниципального района в компьютерном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современной СТП района в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Постоянный мониторинг территории района на базе ГИС позволит:

· повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

· усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

· обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие  и общественно-значимые решения;

· сформировать новые источники поступления средств в бюджет районной администрации за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

· цифровые картографические материалы района в растровом и векторном видах масштабов 1:25 000, 1:50 000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

· адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных и сельскохозяйственных объектах.

Материалы Схемы территориального планирования, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

· создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

· создать районный фонд отраслевой фонд цифровых данных;

· обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей геоинформационных данных;

· сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию района;

· использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных о территории  района через интернет-интерфейсы;

· разработать ГИС учёта земель, предназначенная для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории района.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.

6. Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия, от 29 декабря 2007 г. № 606.

7. Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия, утверждены постановлением Правительства Республики  Мордовия от 29 декабря 2008 года №612.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9. «Схема районной планировки Мордовской ССР». Пояснительная записка ГИПРОГОР. 1991 г.

10. «Схема территориального планирования Республики Мордовии» РосНИПИ Урбанистики 2008 г.

Стратегические и программные документы федерального и регионального уровня

1. Программа экономического и социального развития республики Мордовия на 2006-2010 года.

2. Стратегия социально-экономического развития республики Мордовия до 2025 года.

3. Республиканская программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008-2012 годы.

4. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года».

5. Национальный проект «Развитие АПК».

6. Концепция Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

7. Программа «Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010 гг.».

8. Программа «Молоко республики».

9. Республиканская программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2014 годы».

10. Комплексная программа развития и государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия на 2008-2010 годы

11. Ведомственная целевая «Программа развития строительного комплекса Республики Мордовия на 2007-2011 годы».

12. Республиканская целевая программа «Жилище» на 2006-2010 годы.

13. Национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

14. Программа развития образования Республики Мордовия на 2007-2010 годы.

15. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

16. Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 годы)».

17. Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы).

18. Подпрограмма «Международные транспортные коридоры» ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)».

19. Подпрограмма «Автомобильные дороги» в составе ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)».

20. Республиканская целевая программа «Совершенствование и развитие дорожной сети РМ».

21. Региональная целевая программа «Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 года».

22. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Мордовия» на 2006-2010 годы.

Материалы местных органов

1. Ответы на опросные листы, разработанные ОАО «Гипрогор», для разработки СТП из администрации, учреждений и организаций района. 

Статистические и аналитические материалы

1.
Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия (Мордовстат), статистический ежегодник, 2008 год.

2.
Статистический отчет о наличии земель и распределении их по и формам собственности, категориям, угодьям и пользователям (по состоянию на 01.01.2009г.) Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Мордовия.

Методическая и научная литература

1.
«Методические подходы к проектным работам по территориальному планированию» Э.И. Вайнберг.

2.
«Инженерная геология СССР» в 8-ми томах. Русская платформа. Москва. Изд-во Московского Университета. 1978 г.

Материалы официального сайта администрации Республики Мордовия.
Москва
[image: image2.png]


 


2010 год


[image: image2.png]